深圳市“白名单”数据管理服务（一期）项目监理服务

| ※项目名称 |  | 深圳市“白名单”数据管理服务（一期）项目监理服务 |  |  |  | ※采购方式 | 公开竞价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ※采购人名称 |  | 深圳市大数据资源管理中心 |  |  |  | ※联系人 | 姓名：贺智博 电话：88121574 |  |
| 计划立项批文号 |  |  |  | 资金来源 |  | 财政拨款 | 财政预算 | 188，600.00元 |
| ※项目背景 |  | 为坚决贯彻落实习近平总书记关于“提高应急管理的科学化、专业化、智能化、精细化水平”的指示精神，持续夯实城市应急管理基础，提升城市安全韧性，深圳市委市政府加快建设和运行城市应急管理“白名单”工程（以下简称“白名单”工程），并将“白名单”工程作为市委市政府部署的“一把手”工程。根据《市疫情防控指挥部会议交办》（2022年3月23日、4月6日、4月10日）和《深圳市突发事件应急委员会关于印发深圳市应急管理“白名单”工程建设和运行方案（试行）的通知》（深应急委〔2022〕3号）中指示“市政数局牵头做好全市三轮全员核酸检测形成‘白名单’数据的管理工作，各区政数局要将本区‘白名单’数据统一上报市政数局”、“各行业主管部门要抓好本行业‘白名单’数据的管理和更新，定期将相关数据提交市政数局”以及“市政务服务数据管理局要负责‘白名单’工程的技术规范和数据支撑，做好技术统筹”的有关要求，为快速高效推进“白名单”工程建设，充分利用物联网、大数据等先进技术，按照市应急管理局相关发文规定，专项开展“白名单”数据管理服务相关工作。“白名单”数据管理服务项目的业务涉及全市11个区、23家委办局，范围覆盖全市2000多万人口、300多万家企业，人口属性涵盖全市的居住、工作（学习）及行业，汇聚核酸疫苗、电子哨兵、场所码等海量异构多源数据，构建全市精准人口数据保障体系，实现全市人口数据底数清、情况明、应用强，在充分利用数字化等手段做好防疫工作的同时，为全市域应急管理、经济发展、社会治理、公共卫生等方面数据赋能，努力推动超大城市治理体系现代化。 |  |  |  |  |  |  |
| 采购项目品目 |  | 品目编码：__C99000000 品目名称：其他服务 （请参照《深圳市政府采购品目分类表（2022年版）》填写） |  |  |  |  |  |  |
| ※政策扶持 |  | 1、是否专门面向中小企业预留采购份额：□是 R否 2、小微企业报价优惠： 10% （6%-10%间自主选择；联合体2%-3%间选择） 3、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 12 请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业【2011】300号）》从以下16个行业中选定：1.农、林、牧、渔业；2.工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）；3.建筑业；4.批发业；5.零售业；6.交通运输业（不含铁路运输业）；7.仓储业；8.邮政业；9.住宿业；10.餐饮业；11.信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）；12.软件和信息技术服务业；13.房地产开发经营；14.物业管理；15.租赁和商务服务业；16.其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） |  |  |  |  |  |  |
| ※是否采用评定分离 |  | □是 | 评标方法 |  | □综合评分法 |  |  |  |
|  |  |  | 定标方法 |  | □自定法 |  |  |  |
|  |  | R否 | 评标方法 |  | □综合评分法 R最低价法 |  |  |  |
| ※投标人资质要求 | 资格要求： （1）具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。 （2）本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标。 （3）参与本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购中标及履约承诺函》中作出声明）。 （4）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购中标及履约承诺函》中作出声明）。 （5）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购中标及履约承诺函》中作出声明）。 （6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购中标及履约承诺函》中作出声明）。 注：“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ※服务项目清单 | 序号; 采购项目名称; 单位; 数量; 金额（元）. 1; 深圳市“白名单”数据管理服务（一期）项目监理服务; 项; 1; 188，600.00. |
| ※实质性条款 | 序号; 具体内容. 1; 服务期限：自合同签订之日至项目完成审计工作。. 2; 投标人须为大、中、小型企业，具有中国电子企业协会颁发的信息系统工程监理单位证书，获得质量管理体系认证证书（ISO9001）和信息安全管理体系标准认证证书（ISO27001）。. ....... 注：上表所列内容为不可负偏离条款，即任何一条不满足将会导致投标无效。 |
| ※具体技术要求 | 项目进行全程监理，主要内容包括项目计划管理、人员管理、进度管理、质量管理、变更与风险管理、合同管理、安全管理、知识产权管理、沟通与协调管理、评估与验收管理、文档管理、项目审计管理、承建单位管理办法等，提交给建设单位审核，并依此进行过程管理；还应承担项目建设过程中建设单位提出的相关项目的监理顾问和技术指导工作，如技术方案评审，招标文档评审，以及项目合同评审等。 #### （一）项目监理总体要求及目标 监理单位应当按照项目建设目标要求，遵循国家、省、市信息系统项目建设和监理的标准和规范，依据项目建设合同和用户需求，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和手段，对项目进行全程驻场监理。对项目的各个阶段及各个层面进行全方位管理与协调。对项目质量、进度和支付及变更等进行全面控制。对项目建设合同的执行、项目建设文件资料等进行管理。保证能按质、按量、按期实施完成。 坚持以“质量第一、预防为主、用数据说话，科学、公正、守法”作为监理原则，以国家、省、市信息系统项目建设和监理的有关标准和规范为依据，对工程的各阶段实施监理，其监理目标主要包括： 1、项目目标：通过可操作的付款控制流程，为建设方付款提供足够的依据；制定相关的变更控制流程，严格控制系统建设过程中各类设计变更，保证建设方的效果。 2、质量目标：实现合同和设计书中的各项功能，并符合设计书中的质量标准，将系统建设成一个先进、实用的信息化建设工程系统，同时保证系统的可靠性、安全性和高性能。 3、合同和项目管理目标：对项目的合同、各种文档以及项目的管理提供可靠的审核和质量保证。 4、文档管理目标：对项目文档进行标准化、规范化的制作和管理，确保建设项目实施过程中产生的全部文档及时、完整、有效。 #### （二）监理范围 本项目是为深圳市“白名单”数据管理服务（一期）项目提供工程监理服务。按照深圳市电子政务项目检测与验收管理办法推进深圳市“白名单”数据管理服务（一期）项目的全面建设完成，以规范标准为基础，以安全可控为保障，为深圳市“白名单”数据管理服务（一期）项目提供全过程监理服务，监理工作须涵盖以下内容： 1．项目组织及总体设计方案的把关； 2．审核和确认承建单位的总体设计方案； 3．审核和确认承建单位的组织实施方案和项目计划； 4．审核和确认承建单位的工程质量保证计划及质量控制体系； 5．审核和确认承建单位的测试计划； 6．审核和确认承建单位的项目进度计划和进度节点控制； 7．审核、确认系统测试方案和结果，使得系统达到合同中的性能要求； 8．监督相关文档的移交验收； 9．明确项目质量控制的关键性环节； 10．审核、确认项目前期工作成果及相关文档。 #### （三）主要工作任务 ##### 1.质量控制 （1）依据有关的招标文件、投标文件、合同和设计单位制定的技术规范书，审查、监督、控制项目的质量； （2）采取事前预防、事中控制、事后纠正的监理方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制软件工程质量； （3）组织实施工程质量、集成质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理； （4）参与现场勘查工作，监督现场实施过程质量； （5）监督需求管理、配置管理的执行和控制情况，督促承建单位整改存在的问题； （6）参与现场实施工作的测试、集成、竣工验收和交接； （7）督促承建单位做好售后服务。 （8）其他与质量控制有关事项。 ##### 2.进度控制 （1）依据有关的招标文件、投标文件、合同和设计单位制定的技术规范书，审查、监督、控制项目的质量； （2）采取事前预防、事中控制、事后纠正的监理方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制软件工程质量； （3）组织软件工程质量、系统集成质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理； （4）参与现场勘查工作，监督现场实施过程质量； （5）监督需求管理、配置管理的执行和控制情况，督促承建单位整改存在的问题； （6）参与现场实施工作的测试、集成、竣工验收和交接； （7）跟踪项目在质保期内的运行状况，督促承建单位做好售后服务。 （8）其他与进度控制有关事项。 ##### 3.变更控制 （1）对项目变更进行控制，由变更控制系统进行，不能随意地进行变更； （2）监理对可能发生的风险以及可能引起的变更要保持预控能力，也应当具备快速反应能力； （3）对变更申请快速响应； （4）任何变更都要得到三方（建设单位、承建单位、监理单位）确认； （5）明确界定项目变更的目标； （6）加强变更风险及变更效果的评估； （7）及时公布变更信息； （8）选择冲击最小的方案； （9）执行制定完成的变更程序，对变更进行严格的控制。 （10）其他与变更控制有关事项。 ##### 4.投资控制 （1）动态管理、跟踪项目费用，进行费用控制和分析； （2）审查项目进度款申报； （3）严格控制和审查项目需求变更，核算成本和变化量，报采购人审批； （4）审核承建单位的工程量清单和工程竣工结算。 （5）其他与投资控制有关事项。 ##### 5.合同管理 （1）协助业主确定项目实施的合同结构； （2）协助业主起草与项目有关的各类合同（包括设计合同、集成合同、开发合同、施工合同、材料和设备订货与安装调试合同等）； （3）参与各类合同谈判； （4）监督检查承建单位履行合同； （5）各类合同的跟踪管理（检查各方执行情况，提交合同管理报表与报告）； （6）协助业主处理各子项目实施的每个过程出现的违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题； （7）合同整理与归档。 （8）其他与合同管理有关事项。 ##### 6.信息管理 （1）及时向采购人提交反映项目的动态信息和监理工作情况的项目文档； （2）建立全面、准确反映项目的实施各阶段状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料； （3）督促、检查承建单位及时完成各阶段设计文档、会议纪要、变更单、问题跟踪单等资料的整理和归档工作； （4）审查承建单位的设计文档、变更单、问题跟踪单，审查承建单位与采购人之间的业务联系单、备忘录、电子邮件、传真、电话记录等，并加具处理意见； （5）当工程质量或工期出现问题或严重偏离计划时，应及时向采购人报告，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。 （6）其他与信息管理有关事项。 ##### 7.组织协调 （1）帮助采购人划分或澄清承建单位的工作范围和职责。 （2）监督深圳市“白名单”数据管理服务（一期）项目各方履行职责，协调各方的工作关系； （3）建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调深圳市“白名单”数据管理服务（一期）项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。 （4）帮助采购人推进测评阶段工作事宜，并协助完成测评资料送审工作。建立畅通的沟通平台和沟通渠道。 （5）其他与组织协调有关事项。 ##### 8.信息安全管理 （1）督促承建单位建立完善的信息安全管理制度，数据备份制度； （2）组织信息安全事故的调查与处理； （3）建立信息化工程监理的信息安全管理工作目标和管理流程； （4）运用ISO17799标准，提高深圳市“白名单”数据管理服务（一期）项目整体的信息安全水平。 （5）其他与信息安全管理有关事项。 ##### 9.项目文档管理 （1）督促检查承建单位及时完成各阶段设计文档、测试记录、变更记录、问题跟踪处理记录等文件的归档工作，按归档要求进行分类整理归档，按时完成竣工资料（包括监理工作方面的归档资料）验收。确保项目中各类文件传送的规范化、制度化，监理类文书资料管理的科学化、规范化。 （2）监理方的文档管理人员，负责收集、管理监理工作各类文书资料，对监理工作文档、收发文签收登记等进行管理。 （3）其他与项目文档管理有关事项。 #### （四）日常监理 掌握监理范围内涉及的各种技术及相关标准； 安排足够的监理人员，按工程需要派驻相应的专业人员进行项目监理，至少保证2名监理工程师在现场，随时为采购人提供服务； 制定工程管理的组织机构方案并协助采购人组建相关机构； 参与各项目的招投标工作，参与各项合同的起草、评审及谈判工作，并对合同的执行情况进行总体监督； 建立健全科学合理的会议制度，并予以贯彻落实； 建立健全科学合理的文档管理制度，制订开发过程中产生的各类文档制作、管理规范，并予以贯彻落实； 与采购方一起制定评审机制，在工程实施全过程中随时关注隐患苗头，如发现将会导致工程失败的情况出现时，应及时启动评审机制，组织专家对工程实施情况进行评审，对评审不合格的，应向采购方提出终止合同意见。此外，还应组织定期评审（阶段性评审、里程碑评审、验收评审），对评审结果为优的，提出奖励意见，评审不合格的，则向采购方提出处理意见； 其他需要日常监理的事项。 #### （五）过程监理 ##### 1.实施过程中的监理 （1）编制监理大纲、监理规划、监理实施细则，提交给采购方审核。 （2）根据相关项目的工作范围的要求，制定出详细的项目管理实施计划，主要内容包括项目计划管理、人员管理、进度管理、质量管理、变更与风险管理、合同管理、安全管理、知识产权管理、沟通与协调管理、评估与验收管理、文档管理、项目管理办法、承建单位管理办法等，提交给采购方审核，并依此进行相关的过程管理； （3）审核承建单位的开工申请报告，对承建单位进行开工前检查； （4）根据工程的总体规划，与采购方联合对承建单位制定的工程总体实施方案、技术方案、实施策略、实施规范等进行审核评估，并提交审核意见及相关问题处理方案和措施，以及监督方案和措施的执行； （5）检查工程采用硬件是否符合采购文件或技术方案所确定的品牌、型号、规格和质量标准，提交相关验收清单和验收方法，依此严格审查验收采购的硬件产品，保证所有硬件都符合合同要求； （6）督促承建单位严格执行项目合同建设、国家相关技术标准、规范，对违反要求的及时向采购方报告，并提出处理方案。对工程中的难点、重点进行特别检查，做好分项验收工作； （7）对工程中各项目以及工程整体的进展状况进行评审及监控，定期检查汇报工程实际进度情况，审核承建单位的进度报告，对工程实施过程中各个阶段的实施成果进行评审和管理，并提交审核意见及相关问题处理方案和措施，以及监督方案和措施的执行； （8）参与现场勘查工作，监督现场实施过程质量； （9）监督需求管理、配置管理的执行和控制情况，督促承建单位整改存在的问题； （10）根据工程进度情况，对阶段测试方案进行评审，并根据测试方案对已完成部分进行测试，就发现的问题提出处理方案和措施，以及监督方案和措施的执行； （11）管理项目的时间进度，监控项目计划的制定和执行，帮助预测、识别项目中出现的主要问题和面临的主要风险因素，并跟踪、协调解决各种项目问题和风险； （12）对工程的重大变更进行审核和有效控制，提出相关变更处理方案及措施，以及监督方案和措施的执行，处理好各种变更及索赔事宜； （13）组织实施工作的集成测试、竣工验收和交接软件工程质量、事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理； （14）发现质量问题时及时向采购方报告，并提出处理方案和措施，以及监督方案和措施的执行； （15）每月编制监理月报向采购方综合报告和评价本月的质量和进度、合同执行情况、发生的重大事件、下月工作的计划、需要配合的事宜以及发生变化的可能性与应对措施； （16）其他需要监理的事项。 ##### 2.验收过程中的监理 （1）审核承建单位测试方案，对测试过程进行全程监控，确保交付质量； （2）协助采购人审批承建单位的验收申请，并制订工程验收计划； （3）协助采购人进行工程试运行和终验工作，并负责督促和检查承建单位的整改工作； （4）项目完工后根据相关合同督促承建单位将完整的原始实施技术资料移交给采购人，同时负责检查移交的文档，确保真实和完整； （5）复核确认或否决承建单位编制的工程结算、决算； （6）工程验收通过后，与采购人、承建单位三方共同签署验收报告； （7）出具监理总结报告； （8）承诺配合业主方完成审计期的各项工作，具体包括：严格执行文档管理制度，确保项目各项文档的真实性、准确性、及时性；加强对项目的监理结算审核、配合业主单位完成施工结算审计；配合业主单位完成过程跟踪审计，对项目整体工程质量加强监管，重点对项目变更全过程进行审核 （9）其他需要监理的事项。 ##### 3.售后服务中的监理 （1）审核承建单位的售后服务（定期维护）计划，并定期检查承建单位是否按计划进行售后服务（定期维护）； （2）当出现质量问题时，鉴定质量问题的责任； （3）对质量问题的处理结果进行跟踪、评审，直至解决为止； （4）审查造成质量问题的费用清单，并根据相关责任认定费用由谁支付； （5）出具售后服务期的监理总结报告； （6）其他需要监理的事项。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ※商务需求 | （一）服务期限 自合同签订之日至项目完成审计工作。 （二）项目服务人员要求 中标人派出一支技术人员团队，该团队必须满足以下要求： 1、本次监理需安排1名项目负责人（总监理工程师），项目负责人应具有工业和信息化部、人力资源和社会保障部颁发的信息系统监理师证书，以及信息安全保障人员（CISAW）证书或中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全管理人员（CISO）资质证书或公安部颁发的重要信息系统保护人员证，具备计算机相关专业本科及以上学历，至少5年以上监理工作经验（近三年负责过的信息化监理项目不少于10个）。 2、主体项目服务期内安排不少于2名监理工程师（驻场工程师、驻场助理工程师）提供全职驻场服务。驻场工程师应具有工业和信息化部、人力资源和社会保障部颁发的信息系统监理师证书，具备计算机相关专业本科及以上学历，至少2年以上监理工作经验；驻场助理工程师具有1年以上相关工作经验。 3、主体项目质保期内，至少1名监理工程师（驻场工程师）提供全职驻场服务。 4、主体项目服务期结束后至项目完成审计工作期间，中标方根据招标方需求配合开展项目相关监理工作。 5、实行总监理工程师负责制，对项目重大决策提出建议和意见； 6、项目监理服务要求以人员驻场方式提供服务，要求中标人自备必要的软硬件设备，保证能正常地开展工程监理工作。 7、对于驻场人员，要求在项目服务期内严格按照甲方规定的时间出勤，要求在项目实施期间不能同时兼任其他项目监理工作，并提交纸质承诺。不得无故随意变更驻场人员，确需变更的，须向招标人申请，并经招标人同意并面试合格后方可进行变更。 （三）付款方式 1、预付款：预付款占合同总价的50%，在合同生效后30个工作日内办理财政支付手续，支付监理费用总额的50%。 2、验收款：主体项目完成验收后，监理方提供监理服务工作期限至项目完成审计工作的服务承诺函，于同时满足以下条件之日起20个工作日内办理财政支付手续，支付监理费用总额的50%： 1)项目验收合格并将所有资料归档； 2)经甲方审核监理单位所有文档合格。 对于确因中标方原因导致变更、中止或终止合同的，中标方应当依照合同约定对采购方受到的损失予以赔偿或者补偿。 （四）违约金 如投标人未按照投标文件中承诺的时间提供服务，投标人应承担延期服务的违约责任。如中标人未按照投标文件中承诺的时间提供服务，中标人应承担延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出质保金金额，采购人有权终止合同。中标人所提供的服务、功能参数等方面不能实质性满足招标文件要求的，采购人有权拒绝验收，中标人向采购人偿付项目采购金额5%的违约金。 （五）考核要求 采购方可对中标方进行履约考核并公布考核评分，如考核不合格，可进行相应处罚。 （六）安全要求 中标方须按照采购方要求，签订相关保密协议及安全管理协议。中标方对项目进行监理过程中符合相关安全要求，保障项目的稳定运行。 （七）保密要求 中标方需对本项目所有的信息（包括但不限于文件、图片、音视频、数据等）进行安全处理，确保信息不被泄露。中标方如有使用第三方的信息、技术或服务应首先征得信息所有权方和采购人的同意。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ※评标信息 | 供应商投标需提供资料：（以下资料均要求提供扫描件（或官方网站截图），扫描件需加盖投标人公章，原件备查。） （一）法定代表人证明书原件（加盖公章）； （二）法定代表人身份证复印件（加盖公章）； （三）法人授权委托证明书原件（加盖公章）； （四）被授权人身份证复印件（加盖公章、原件备查）； （五）营业执照或事业单位法人证书复印件（加盖公章、原件备查）； （六）提供商务需求项目服务人员资格证书 （七）报价单。 温馨提示：以上材料投标时需同时放入投标文件中作为资格审查材料，投标时若未提供将作无效投标处理。 评标定标方法：本项目采取综合评分法，按照文件中规定的因素进行综合评审，评标总得分排名前列的投标人，作为中标人。其中，商务需求项目人员服务要求为60分，报价单为40分，总共为100分。如商务需求项目人员服务要求不能完全满足，则扣60分；报价单分计算公式=最低价/投标报价*40。 |  |  |  |  |  |  |  |