数据治理和大数据应用项目监理服务采购申报书

| ※项目名称 |  | 数据治理和大数据应用项目监理服务 |  |  |  | ※采购方式 | 公开招标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ※采购人名称 |  | 深圳市大数据资源管理中心120000元 |  |  |  | ※联系人 | 姓名：赵延 电话：88121320 |  |
| 计划立项批文号 |  |  |  | 资金来源 |  | 公共预算 | 财政预算 | 120000元 |
| ※项目背景 |  | □有，情况说明： ☑无。 指引：项目有特别需求，如技术复杂、时间紧迫、大型项目、重点项目等，建议采购人补充说明。 |  |  |  |  |  |  |
| 采购项目品目 |  | 品目编码：___C16050000 品目名称：信息化工程监理服务 （请参照《深圳市政府采购品目分类表（2022年版）》填写） |  |  |  |  |  |  |
| ※政策扶持 |  | 1、是否专门面向中小企业预留采购份额：□是 ☑否 2、小微企业报价优惠： 6 % （6%-10%间自主选择；联合体2%-3%间选择） 3、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 软件和信息技术服务业 请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业【2011】300号）》从以下16个行业中选定：1.农、林、牧、渔业；2.工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）；3.建筑业；4.批发业；5.零售业；6.交通运输业（不含铁路运输业）；7.仓储业；8.邮政业；9.住宿业；10.餐饮业；11.信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）；12.软件和信息技术服务业；13.房地产开发经营；14.物业管理；15.租赁和商务服务业；16.其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） |  |  |  |  |  |  |
| ※是否采用评定分离 |  | □是 | 评标方法 |  | □综合评分法 |  |  |  |
|  |  |  | 定标方法 |  | □自定法 |  |  |  |
|  |  | ☑否 | 评标方法 |  | ☑综合评分法 □最低价法 |  |  |  |
| ※投标人资质要求 | 投标人资格要求： （1）具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。 （2）本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标。 （3）参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 （4）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 （5）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 （6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 注：“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ※服务项目清单 | 序号; 采购计划编号; 服务名称; 备注; 财政预算限额（元）; 最高投标限价（元）; 所属行业. 1; 数据治理和大数据应用项目监理服务; 120000; 120000; 软件和信息技术服务行业. 2. ……. |
| ※实质性条款 | 序号; 具体内容. 1; 完全满足本项目服务期限的要求。. 2; 完全满足本项目人员要求。. 注：上表所列内容为不可负偏离条款，即任何一条不满足将会导致投标无效。 |
| ※具体技术要求 | （一）监理工作总体要求 遵照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设单位与服务单位的合法权益，对数据治理和大数据应用项目起到全流程监督管控。具体应做到： 1、执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。 2、不收受项目各方的任何礼金。 3、遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。 4、坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议。 5、坚持科学的态度和实事求是的原则。 6、按监理合同的规定向用户提供技术服务的同时，帮助被监理者完成相关建设任务。 7、不泄露所监理的项目需保密的事项。 8、遵守国家、省、市、区或行业的相关法律法规及相关规定。 （二）监理工作目标要求 1、项目准备阶段服务要求 （1）根据采购方整体项目规划，确定落地方案，制定各阶段控制点及具体实施计划，明确关键里程碑，形成《整体项目进度计划表》，支撑采购、合同签署、项目实施、验收等个阶段的顺利实施。 （2）结合项目动态决策，对整体项目进度计划进行实时调整和纠偏，并进行风险预警，保障项目前期各阶段的按时完成。 2、项目采购阶段服务要求 （1）根据《政府采购需求管理办法》规定，对采购文件进行重点审查，包括但不限于非歧视性审查、竞争性审查、采购政策审查、履约风险审查等。 （2）基于审查识别的风险，协助采购方梳理现有采购需求、辅助设计评审标准，保障建设方真实需求能够在招标文件中完整呈现，提高采购文件编制质量。 3、项目合同签订阶段服务要求 结合项目招投标文件相关要求，协助采购方进行合同的拟定、谈判、签订和执行等环节进行把控，并出具相应监理意见。 4、项目实施（服务）阶段服务要求 （1）根据项目的类型以及主体项目承建方提交的服务计划确定文件审查点，对主体项目承建方提供的过程文件（如计划、方案、报告等）进行审查和确认。 （2）针对项目实施过程中的需求确认、关键测试验收点设立控制点，对该质量控制点的实施过程进行认真的监督、检查，并详细记录该工作内容、质量并签字确认，作为凭证。 （3）督促主体项目承建方根据服务要求，提供相关服务计划、服务报告、应急处理报告等交付物，并进行审核归档。 （4）定期巡查服务现场，核实主体项目承建方服务人员、管理人员的到位情况，并监督数据共享支撑服务及大数据支撑服务相关要求的落实情况，出具相关巡查记录。 （5）动态收集建设方、用户方问题建议，督促主体项目承建方整改，并审核问题处理报告。 （6）根据服务质量评估指标体系，按月进行绩效评分，并出具相关服务质量报告，提出整改优化建议。 （7）配合采购方制定服务项目验收标准，做好相关服务服务验收准备及其他咨询工作。 5、验收管理阶段服务内容 （1）对项目全过程的信息文档进行管理，记录文档各种版本、版本变更、版本评审意见和版本变更的原因等。纳入文档管理服务的文档包括但不限于计划文档、评审纪要文档、重要会议记录、验收文档、资产信息备案和记录等。终验结束后，总结、整理项目有关的全部文档，并移交采购方。 （2）协助采购方结合合同及内控制度要求制定验收流程、标准。 （3）审核主体项目承建方提交的验收申请，并核验项目是否满足验收条件。 （4）要求主体项目承建方提交验收方案，并审核验收方案。 （5）协助采购方邀请验收专家，协调终验评审会的召开。 （6）参与验收，汇总备案验收活动结果形成的文档，督促主体项目承建方解决验收中发现的问题和不合格项，最终签署验收报告。 6、维护阶段服务内容 维护阶段的质量控制：审核主体项目承建方提交的数据目录及成果文件；监督主体项目承建方在责任维保期内的工作，定期检查维保工作的实施情况，并向采购方汇报；协助采购方制定维护职责等管理文件；监督主体项目承建方认真执行缺陷责任期的工作计划，检查和验收剩余项目，对已交付项目中出现的缺陷调查其原因并确定相应责任；签发项目缺陷责任终止证书；签发最终支付证书；配合采购方的竣工验收和项目移交工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ※商务需求 | 注意：提供项目服务期限（完成期限）、项目进度安排、付款方式、验收要求、培训要求、售后服务要求，例如： - （一）服务期限： 自合同签订之日起至数据治理和大数据应用项目通过验收为止。 - 服务地点 - 深圳市大数据资源管理中心 （二）付款方式 1.合同签订后，采购方在收到中标供应商出具的合格等额发票且财政资金下达后15个工作日内，支付合同总价的 50 %。 2.主体项目验收后，采购方在收到中标供应商出具合格等额发票且财政资金下达后15个工作日内，支付合同总价的 50 %。 （四）人员要求 1.中标供应商必须为本项目配备一只不少于3人的监理团队，其中至少需包含1名项目负责人（总监理工程师）和2名监理工程师，以上人员均需具有中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发的信息系统监理师证书。 2.本项目服务团队需提供7*24小时支撑服务。 （五）验收要求 1.中标供应商已按照合同规定提供了全部监理资料。 2.数据治理和大数据应用项目完成验收后相应的监理服务视为完成验收，中标供应商需同步出具相应的监理总结报告。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ※评标信息 | 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 价格分计算方法： 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 序号; 评分项; 权重. 1; 价格; 15. 2; 技术; 45. 行号; 内容; 权重; 评分准则. 1; 实施方案; 15; 评审内容：针对本项目的需求制定监理实施方案，包括：监理控制措施方案、监理管理措施方案。具体内容包括： 1、阐述监理服务大纲； 2、监理工作制度； 3、质量控制方案； 4、进度控制方案； 5、投资控制方案； 6、变更控制方案； 7、阐述合同管理方案； 8、信息管理方案； 9、知识产权管理方案； 10、安全管理方案； 11、风险问题管理方案。 考察以上十一项内容，满足以上任意1项得6分，最高得60分。 在此基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： 优评分标准：方案内容全面、清晰、针对性强、科学合理、可操作性强； 良评分标准：方案内容较全面、较清晰、针对性较强、较科学合理、可操作性较强； 中评分标准：方案内容基本完整，针对性一般，可操作性一般； 差评分标准：方案内容缺失或与项目关联度不大； 评价为优加40分；评价为良加30分；评价为中加20分；评价为差不加分。按百分制打分。. 2; 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议; 12; （一）评分内容： 根据招标文件的需求，投标人制定贴切本项目的项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议，内容包括： 1.对项目的现状、需求、主要建设内容、建设原则及建设目标等具有全面、深入的了解； 2.详细阐述本项目存在的重难点问题； 3.根据项目重难点，详细阐述对应的应对措施、方案。 （二）评分依据： 每满足以上一点得15分，全部满足得45分，其他情况不得分。 在此基础上，由评审委员会对具体响应内容进一步评审： （1）对项目理解程度高，应对措施及建议合理，操作性强的得55分； （2）对项目理解程度较好，应对措施及建议相对合理，操作性一般的得35分； （3）对项目理解程度一般，应对措施及建议一般，操作性较低的得15分； （4）对项目理解程度差，应对措施及建议差的不得分。. 3; 质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案; 8; 评审内容：阐述监理服务的质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案，具体内容包括： 1.阐述组织协调方案； 2.验收管理方案； 每满足1点得30分，最高得60分；未满足不得分。在此基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： 优评分标准：方案内容全面、清晰、针对性强、科学合理、可操作性强 良评分标准：方案内容较全面、较清晰、针对性较强、较科学合理、可操作性较强 中评分标准：方案内容基本完整，针对性一般，可操作性一般 差评分标准：方案内容缺失或与项目关联度不大 评价为优加40分；评价为良加30分；评价为中加20分；评价为差不加分。专家按百分制打分。. 4; 项目完成（服务期满）后的服务承诺; 5; 评审内容：根据招标文件的需求，制定贴切本项目的项目完成（服务期满）后的服务承诺,提供承诺函（格式自定），内容包括 1.项目移交； 2.项目手续办理； 3.项目后续顾问咨询； 4.项目支持时间。 满足以上四点得80分，满足以上任意三点得50分，满足以上任意两个方面得20分，其他情况不得分。在此基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： 优评分标准：承诺满足招标文件要求，保证措施合理且有针对性强 良评分标准：承诺满足招标文件要求，保证措施合理但针对性一般 中评分标准：承诺满足招标文件要求，保证措施不合理针对性一般 差评分标准：未承诺满足招标文件要求，保证措施不合理且针对性差 评价为优加20分；评价为良加15分；评价为中加10分；评价为差不加分。专家按百分制打分。. 5; 违约承诺; 5; 评审内容：针对招标文件的需求，提供违约承诺（格式自拟），承诺内容包括 1.人员严格按照招标文件配置； 2.按时按质完成项目监理任务，包括不限于人员投入及承诺费用包干制； 3.按售后服务承诺履行义务。 要求提供《违约承诺函》（格式自定）作为得分依据，提供承诺函得100分；未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分。. 3; 综合实力; 30. 行号; 内容; 权重; 评分准则. 1; 投标人通过相关认证情况; 5; （一）评分内容： 1.投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书； 2.投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书； 3.投标人具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的CCRC信息安全服务信息安全风险评估服务资质认证证书（三级以上）； 4.投标人具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的CCRC信息安全服务信息安全应急处理服务资质认证证书（三级以上）； 5.投标人具有中国电子工业标准化技术协会颁发ITSS信息技术服务咨询设计标准符合性证书。 投标人上述5项要求全部满足得100分，满足任意5项得70分，满足任意4项得50分，满足任意3项得20分，满足任意2项得10分，其他情况不得分。. 2; 投标人同类项目业绩情况; 5; （一）评分内容： 1.案例:投标人自2021年1月1日至投标截止时间，具有副省级或以上城市政务服务信息化监理服务案例，每提供1个案例得25分，最多得50分； 2.综合能力：由投标人牵头或参与编制的软件项目监理、软件信息服务水平评估或软件交付能力评估的行业、团体标准并发布实施的，提供标准文件扫描件，每提供一个得25分，最多得50分。 （二）评分依据： 1.要求同时提供合同关键信息（如甲方、项目名称及项目投资规模等）和已完成且履约评价合格或者验收合格证明文件作为得分依据，履约评价合格或者验收合格证明文件需加盖合同甲方公章（或甲方业务章）。 2.通过合同关键信息无法判断是否得分的，还须同时提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件等。 3.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。. 3; 拟安排的项目负责人情况（仅限一人）; 6; （一）评审内容： 拟安排的总监理工程师（1人），要求为投标人自有员工，否则本项不得分，同时须满足以下要求: （1）具有中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发的信息系统监理师证书； （2）具有管理类或计算机类专业本科或以上学历； 上述2项均满足得5分；不能满足的，以下评审项均不得分。 在此基础上，以下7项满足6项或以上得95分，满足5项得75分，满足4项得55分，满足3项得35分，满足2项得15分，满足1项或以下的不得分。 1.具有由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的信息系统项目管理师证书； 2具有由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的系统架构师证书； 3.具有工业和信息化部教育与考试中心颁发的软件工程造价师证书或中国电子质量协会颁发的软件工程造价评估师证书； 4.具有中国电子标准化研究院颁发的ITSS服务经理证书； 5.具有国家审计署颁发的审计师职业资格证书； 6.具有工业和信息化部教育与考试中心颁发的DCMM数据管理师证书； 7.具有中国工程咨询协会（发改委授权）颁发的咨询工程师（投资）职业资格证书； （二）评分依据： 1.要求提供通过投标人缴纳的社保证明作为本单位员工的证明依据。 2.要求提供项目负责人上述资格证书、学位证书以及学信网查询记录作为得分依据，对于较早颁发的学历学位证书，学信网无法查询的，还需提供毕业院校或者人社部门或者教育部门出具的证明，否则无效。 3.以上资料均要求提供扫描件（或官方网站截图），原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 4.如涉及考察人员工作经验，要求提供项目合同关键信息作为得分依据，通过合同关键信息无法判断是否得分的，还须同时提供合同甲方出具的证明文件。. 4; 拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外）; 12; （一）评分内容： 拟安排的人员大于等于2人（项目负责人除外），均须为投标人在职员工（以社保为准），且均须具有由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发的信息系统监理师证书，不满足以上要求的不得分。 在此基础上，上述成员中如有人员满足以下情况则每项额外得25分，最多得100分，不提供得0分（下述加分项不重复计分） 1.具有中国电子标准化研究院颁发的ITSS服务经理证书； 2.具有中国电子标准化研究院颁发的ITSS信息技术应用创新服务经理证书； 3.具有由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的信息系统项目管理师证书； 4.具有中国信息安全测评中心颁发的注册信息系统专业人员（CISP）证书。 （二）评分依据： 1.要求提供投标人相关证明资料作为得分依据。 2.以上资料均要求提供扫描件（或官方网站截图），原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 3.如涉及考察人员工作经验，要求提供项目合同关键信息作为得分依据，通过合同关键信息无法判断是否得分的，还须同时提供合同甲方出具的证明文件。 4.要求提供通过投标人缴纳的社保证明作为本单位员工的证明依据。. 5; 服务网点; 2; 1、深圳供应商，或非深圳供应商但在深圳有合法注册的分公司（或售后机构）（分公司的必须提供分公司营业执照扫描件，售后机构必须同时提供售后服务合作合同及售后机构营业执照扫描件作为得分依据，原件备查）的，得100分；否则不得分。 2、外地供应商承诺：中标后设立本地经营（服务）网点的，提供承诺文件（格式自定）的，得 100 分；未提供承诺或承诺内容不满足要求均不得分。. 4; 诚信情况; 10. 序号; 评分因素; 权重; 评分准则. 1; 市财政局诚信管理情况; 10; 投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评审委员会提供相关信息。. |

注：采购人设置评分因素须符合

1.《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第三十四条

编制招标文件应当增加价格因素在政府采购评审中的权重，招标文件不得含有下列内容：

（1）与项目等级不相适应的资质要求，含有倾向、限制或者排斥潜在投标供应商等有违公平竞争的规格标准或者技术条款；

（2）标明特定的供应商或者产品，指定品牌或者原产地，要求制造商对某个项目特定授权；

（3）根据某个企业或者品牌的产品说明书或者技术指标编制采购需求参数；

（4）注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额、业绩经验、经营网点、现场踏勘等条件作为合格供应商资质条款；

（5）其他歧视性、排他性等不合理条款。

资格核查标准、评标标准、分值权重等评审要求未在招标文件中载明的，不得作为评审依据。

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条

采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

（1）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

（2）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

（3）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

（4）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

（5）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

（6）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

（7）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

（8）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

3.《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号） 第十七条

采购人、采购代理机构不得将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求或者评审因素，也不得通过将除进口货物以外的生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。