- 2024年公共基础数据梳理、清洗和质量监测服务

| 项目名称 |  | 2024年公共基础数据梳理、清洗和质量监测服务 |  |  |  | 采购方式 | 公开招标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人名称 |  | 深圳市大数据资源管理中心 |  |  |  | 联系人 | 姓名：贺智博 电话：88121574 |  |
| 计划立项批文号 |  |  |  | 资金来源 |  | 财政拨款 | 财政预算 | 155300元 |
| 项目背景 |  | 根据《深圳经济特区数据条例》要求，我局负责我市人口、法人、房屋等公共基础信息资源库的建设和管理。通过数据梳理、关联比对和整合后，目前实现了人口的身份证号码、法人的统一社会信用代码、房屋的房屋编码“三码关联”，可以结合空间地理信息、电子证照信息为领导决策、公共资源配置、政务服务与管理提供数据支撑。 基础库在对新增加的委办局数据进行梳理、清洗以及数据质量提升的同时，需对所有历史数据进行管理，包括进行全面的质量监测等。随着增量数据的梳理数量级越来越大，用户在政府工作和民生方面，对库的数据质量的要求也越来越高，需要进一步推进数据梳理工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 采购项目品目 |  | 品目编码： C16030200 品目名称：数据加工处理服务 （请参照《深圳市政府采购品目分类表（2022年版）》填写） |  |  |  |  |  |  |
| ※政策扶持 |  | 1、是否专门面向中小企业预留采购份额：☑是 □否 2、小微企业报价优惠： % （6%-10%间自主选择；联合体2%-3%间选择） 3、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 12 请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业【2011】300号）》从以下16个行业中选定：1.农、林、牧、渔业；2.工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）；3.建筑业；4.批发业；5.零售业；6.交通运输业（不含铁路运输业）；7.仓储业；8.邮政业；9.住宿业；10.餐饮业；11.信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）；12.软件和信息技术服务业；13.房地产开发经营；14.物业管理；15.租赁和商务服务业；16.其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） |  |  |  |  |  |  |
| ※是否采用评定分离 |  | □是 | 评标方法 |  | □综合评分法 |  |  |  |
|  |  |  | 定标方法 |  | □自定法 |  |  |  |
|  |  | ☑否 | 评标方法 |  | ☑综合评分法 □最低价法 |  |  |  |
| 投标人资质要求 | （1）具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。 （2）本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标。 （3）参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 （4）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 （5）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 （6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 注：“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以中标通知书发出前的查询结果为准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务项目清单 | 序号; 采购计划编号; 需求内容; 数量; 单位; 备注; 财政预算限额（元）. 1; 2024年公共基础数据梳理、清洗和质量监测服务; 1; 项; 155300. |
| 实质性条款 | 序号; 具体内容. 1; 完全满足本项目服务期限的要求。. 2; 完全满足本项目人员要求。. - 注：上表所列内容为不可负偏离条款，即任何一条不满足将会导致投标无效。 |
| 具体技术要求 | - 一、项目服务总体要求： 1、运维人口、法人、房屋三大基础库。开展数据的归集、建模、梳理、清洗、关联、比对、监测、统计分析、可视化、质量提升、共享服务、备份等工作。 2、基础库相关的系统维护服务。包括：深圳市公共基础信息资源库统计分析平台、圳数在握、深圳市政务数据质量管理系统和ETL调度工具等系统工具的日常维护及更新等工作。 3、数据应用服务。对深圳各区提供镜像库服务，保障数据及时更新；按需提供数据分析、比对服务。 4、数据质量提升。利用政务数据质量管理系统，支持共享平台、电子证照、公共信用、开放平台、“互联网+监管”、行政执法等业务系统的数据质量监测和治理。 5、主题库相关工作。按需新建和运维业务主题库，开展主题库的数据更新和运行维护，保障主题库对外服务的安全稳定。 6、数据安全服务：配合采购人做好数据安全监管保护工作，开展数据权限管理、数据脱敏管理、数据安全审计、数据服务监控等服务工作。 7、7*24小时人员服务：投标方须派遣不少于7名工程师为采购人的人口库、法人库、房屋库定期刷新数据、梳理入库；数据库的服务器定期清理磁盘；完成日常数据报表处理和数据核对核验的工作；进行日常数据维护服务和系统维护服务工作；对已有数据库及相关系统按需进行完善等服务；按需要定期编写工作汇报文档。具体方式服从采购人的管理。 二、项目具体工作内容 （一）数据服务： 1、日常维护：部署ETL任务，清洗抽取原始业务数据，及时更新ODS数据库数据；对10个区镜像库的数据维护及相应的数据需求处理；依据数据更新情况对ETL进行开发和维护（约7500个工作流）；人口库、法人库、房屋库的脚本根据新需求更新算法和代码；基础库数据梳理清洗规则定期更新。 2、磁盘清理：相关业务系统数据库和数据仓库的数据库定期磁盘清理及维护管理。 3、日常数据报表处理、数据核对核验：响应各种突发的业务需求，与各数源单位进行协调沟通；协助市、区教育部门进行教育核验工作，持续响应教育核验业务产生的接口开发与调整的需求；持续跟进基础库各数源单位的数据同步情况，扩宽业务数据，提高数据的准确性。 4、数据字典维护：根据机构调整内容，全面梳理更新基础库数据字典（镜像库数据字典、公共基础信息资源库数据字典），并定期维护更新。 5、数据集成服务：根据基础库数据需求，通过共享平台归集现有和新增的人口、法人、房屋数据，并定期更新数据。 6、数据稽查服务：对汇聚的原始数据进行数据稽查，通过对数据值、常用指标、频率、区间、结构等进行分析并产生稽查报告。 7、数据质量监测服务：对基础库中的数据进行监测，定期形成数据质量报告，对有问题的数据及时向各数源单位发送数据质量工单，跟进协助各单位及时处理工单，提高数据质量。 8、数据清洗融合服务：基于数据治理数据体系和相关的标准规范，针对基础库中数据存在的问题，进行数据的修复及质量清洗，实现数据的去伪存真、纠错补全、统一规范、合理关联、持续优化。 9、元数据管理服务：采集、梳理、分析各业务系统的元数据，理清各系统间各表字段间的隐含关联关系，建立元数据库。同时，需要将元数据进行归并及整理，建立起各业务系统的元数据和元数据间的关系，确保数据源和数据定义的可追溯性，提升跨系统的数据交互能力以及数据整合能力，确保生产环境的元数据得到有效的管理和维护。 10、数据支撑服务：根据各个委办局的数据需求，提供相应的数据支撑服务。 （二）系统维护服务： 1、系统日常运行维护：每天检查系统运行情况，保证系统运行正常。包括系统操作指导、因系统缺陷导致的各种BUG的修复、因误操作导致的数据错误维护。 2、系统服务工作：服务器操作系统的安装、升级，性能调优等；服务器相关数据的安装、升级备份等工作；数据库的备份等相关工作；相关服务的稳定运行以及性能调优等工作。 3、系统异常及突发事件处理：要求对系统运行时产生的异常问题及突发事件及时诊断，并排除问题，对报错及时处理，同时对ETL工具产生的错误数据进行修复，保障系统正常运行。 4、数据库数据清理：定期清理数据库运维过程中所生成临时表，从应用系统角度来优化数据库，如建立并优化索引、优化存储过程、数据库表拆分等，提高应用系统运行速度。 （三）系统更新优化服务： 1、按需持续对统计分析平台开展更新优化工作。 2、基于人口、法人、房屋数据，结合专题分析及应用支撑需求，持续开发对应的统计分析内容。 3、按需完善政务数据质量管理系统，优化工单处理流程，提升整改效率。 4、基础库及主题库相关系统按采购人需求进行优化升级。 5、按需持续对“圳数在握”人口、法人、房屋、数据总览、公共资源等专题页面开展更新优化工作。 （四）基础库和主题库的相关工作： 1、资源扩展：配合采购人完成深圳市各业务部门在履职过程中产生的基础业务数据现有存量以及新增的信息资源项的入库工作。 2、模型优化：根据数据源扩展情况，以及实施应用需求情况，持续丰富和完善已建成的人口、法人、房屋基础数据模型。 3、数据处理：基于新增接入数据源，结合人口、法人、房屋基础数据模型，对人口、法人、房屋基础数据库进行持续的业务关联及比对分析，保障基础数据的全面性、可用性，更好的为市区提供专题分析及应用支撑服务。 4、人口库相关工作： （1）人口信息核实：与各人口数据来源相关单位持续进行多源数据比对分析，将发现的人口数据问题通过多种途径反馈至数源单位，协助数源单位改善数据问题，保障人口库的鲜活性、全面性及准确性。 （2）人口信息关联：基于新增入库数据项，将人口库与法人库、房屋库和其他数据中的人口信息进一步进行关联，提升人口数据的全面性及可用性。 （3）人口标签管理：提供人口属性标签、数据标签，方便对人口信息的管理，支撑对结构分析、政务服务、经济活动、公共信用、人才服务等人口专题的分析应用。 5、法人库相关工作： （1）企业核实补全：市法人库数据来源相关单位进行多源比对分析，将问题数据通过多种途径反馈至数源单位，协助数源单位改善数据问题； （2）法人信息关联：基于新增入库数据项，将法人库与人口库、房屋库和其他数据中的法人信息进一步进行关联，提升法人数据的全面性及可用性。 （3）企业标签管理：按需提供企业服务、管理、行业等标签，方面对企业信息的管理，支撑对重点企业服务情况、企业安全监管情况、行业分布情况等企业专题的分析应用。 （4）基于国家标准《法人和其他组织统一社会信用代码基础数据元》(GB/T 36104-2018)及深圳地方标准《公共基础信息数据元规范》(DB4403/T 278-2022)比对，对产生的数据问题通过政务数据质量管理系统向各单位发送工单，提升数据质量。 6、根据国家、省、市相关标准规范等技术性文件要求，规范基础库数据。 7、行政执法主题库 （1）运维行政执法主题库。开展行政执法数据的归集、共享等工作。 （2）数据质量提升。支持行政执法数据问题反馈。 （3）数据报送。配合完成深圳市行政执法数据上报。 （4）数据库运维。按需新建和运维业务主题库，包括：ETL调度工具等系统工具的日常维护及更新等工作，因工作需求使用深圳市政务信息资源共享平台或“一网共享”分节点。 （5）数据答疑。配合完成考核任务带来的数据疑问，沟通问题数据，疑问数据等问题。8、主题库相关工作：按采购人要求开展相关主题库数据服务。 （五）数据安全监管保护 配合采购人做好数据安全监管保护工作，开展数据权限管理、数据脱敏管理、数据安全审计、数据服务监控等服务工作。 1、安全环境：在公共信息资源库设置测试环境和生产环境，以保证数据安全； 2、数据脱敏管理：基于敏感等级管理，确定脱敏算法，对敏感数据进行脱敏处理； 3、数据权限管理：数据授权安全分类，加强角色访问控制管理； 4、数据服务监控：加强对数据管理人员、数据库工程师、数据服务使用方等相关人员的管控，对各类不合规的数据库操作进行监控、限制，对非法接口调用进行监控； 5、数据安全审计：对数据库进行安全审计，包括日志审计，如登录日志、操作日志。 （六）统计口径的更新 根据业务需求，新增或更新公共基础信息资源库统计口径。 （七）其他 采购人指派的与项目相关的其他工作内容。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 商务需求 | （一）服务期限: 本项目服务期限为：2024年11月29日—2024年12月31日 - 7*24小时人员服务要求: 1.7名服务人员除本项目外不得参与其他项目合同； 2.具体岗位分配要求如下： 岗位; 职责; 人数. 项目经理; 项目总体负责人，负责整体项目交付和项目技术方案、实施质量的把控; 1. 数据架构师; 负责整个项目的数据架构设计工作，包括数据库模型设计、统计表的设计; 1. 数据库工程师; 负责数据的ETL任务调度、清洗加工、融合建库、关联处理及质量稽查; 3. 数据安全工程师; 负责数据安全防护体系构建及数据安全处理实施; 1. 运维工程师; 负责应用及数据的日常维护工作，维护服务器相关操作系统和数据库; 1. （三）付款方式： 项目合同签订后，由中标人提出付款申请，并提供工作期限至合同期结束的服务承诺函和发票后，采购人支付合同总价的 100 %。 项目合同款实际支付以市信息化管理部门及市财政部门关于项目支付规定要求及项目资金下达情况为准。项目若开展结算、决算及审计工作，投标人须无条件遵循审计结果，配合采购人落实相关审计要求；如涉及资金核减，投标人应按照审计要求核减及退回已支付资金，相关风险由投标人自行承担。 （四）安全要求： 中标人服务人员须按照采购人要求，签订相关保密协议、安全管理协议。从人员管理、数据安全管理、资料安全管理和安全过程管控四个角度提供数据安全保障，保障项目数据安全。 （五）保密要求 中标人需对本项目所有的信息（包括但不限于文件、图片、音视频、数据等）进行安全处理，确保信息不被泄露。中标人如有使用第三方的信息、技术或服务应首先征得信息所有权方和采购人的同意。 （六）验收要求： 项目验收工作应由中标人提供相关运维服务文档，采购人对服务文档和项目工作内容进行评审，评审通过后验收。 （七）所有权、知识产权和使用权 1．因履行本服务所产生的开发成果及其相关知识产权权利归属，按下列方式处理：中标人根据采购人信息所产生的、为该项目专属定制的模型、流程、软件、系统等有关技术成果的全部知识产权，由采购人和中标人共有，中标人可以将定制化部分的源代码提交给采购人，该部分源代码清单需另列出；同时，中标人为满足项目研发而投入的组件、工具、开发框架及其源代码程序（该源代码程序应为与本项目技术软件无关的独立的另一程序且不影响采购人对本服务的定制化软件源代码程序的使用）归中标人所有并由中标人自行保管。 2．中标人应保证采购人在服务期间免受第三方提出侵犯其专利、商标、版权等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若采购人因此被第三方起诉或以其它方式追究责任，中标人应赔偿采购人的直接损失。 |
| 评标信息 | 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 价格分计算方法： 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 序号; 评分项; 权重(%). 1; 价格; 20. 2; 技术部分; 60. 序号; 评审因素; 权重(%); 评分准则. 1; 实施方案; 15; 评分内容： 投标人根据本项目招标文件需求制定实施方案，具体内容包括但不限于以下几点： 1.总体实施方案： 投标人提供完整、科学的总体实施方案，明确项目实施计划和项目服务管理工作方案； 2.基础库运维服务： 投标人对于三大基础库（人口、法人、房屋 ）的建模，以及数据的归集、梳理、清洗、服务、迁移等应提供完整、科学的工作方案； 3.数据质量的管理： 投标人应对公共基础数据质量的清洗规则、探查、纠错、质量提升等内容提供完整、科学的工作方案； 4.系统的运维管理： 投标人应对深圳市公共基础信息资源库统计分析平台、深圳市政务数据质量管理系统等平台系统的日常运维管理提供完整、科学的工作方案； 5.安全保障： 投标人应对项目相关的系统、数据、文档和服务人员管理提供完整、科学的安全保障方案。 考察以上五点内容，满足五点得60分，满足任意四点得40分，满足任意三点得20分，其他情况不得分。在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： 评审为优（方案内容完整准确，思路清晰，贴合实际情况，针对性强，可操作性强）的加40分； 评审为良（方案内容较完整准确，思路较清晰，较贴合实际情况，针对性较强，可操作性较强）的加20分； 评审为中（方案内容基本完整准确，基本贴合实际情况，针对性一般，可操作性一般）的加10分； 评审为差（方案内容不完整不准确，完全不贴合实际情况，无针对性，无可操作性）的得0分。 如果评审为差，要求专家书面说明理由，并记录在档。. 2; 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议; 10; 评分内容： 投标人根据本项目招标文件需求提供项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议，具体内容包括但不限于以下几点： 1.基础库运维服务： 投标人对于三大基础库（人口、法人、房屋）的建模，以及数据的归集、梳理、清洗、服务、迁移等提供重点难点分析、应急措施及相关的合理化建议； 2.数据质量的管理： 投标人应对公共基础数据质量的清洗规则、探查、纠错、质量提升等内容提供重点难点分析、应急措施及相关的合理化建议； 3.系统的运维管理： 投标人应对深圳市公共基础信息资源库统计分析平台、深圳市政务数据质量管理系统等平台系统的日常运维提供重点难点分析、应急措施及相关的合理化建议； 4.安全保障： 投标人应对项目相关的系统、数据、文档和服务人员管理提供重点难点分析、应急措施及相关的合理化建议。 考察以上四点内容，满足四点得60分，满足任意三点得40分，满足任意两点得20分，其他情况不得分。在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： 评审为优（方案内容完整准确，思路清晰，贴合实际情况，针对性强，可操作性强）的加40分； 评审为良（方案内容较完整准确，思路较清晰，较贴合实际情况，针对性较强，可操作性较强）的加20分； 评审为中（方案内容基本完整准确，基本贴合实际情况，针对性一般，可操作性一般）的加10分； 评审为差（方案内容不完整不准确，完全不贴合实际情况，无针对性，无可操作性）的得0分。 如果评审为差，要求专家书面说明理由，并记录在档。. 3; 质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案; 7; - 评分内容： 投标人根据本项目招标文件需求制定项目管理方案，具体内容包括但不限于以下几点： 1.项目进度计划： 投标人制定合理的项目运营进度计划，从组织管理等方面提出切实可行的进度保证措施，确保实现项目进度目标； 2.服务团队方案： 包含但不限于服务团队、组织架构等； 3.风险管理措施及方案： 包含但不限于风险分析、风险控制等； 4.质量保障措施及方案： 包含但不限于完成时间、服务质量、保障措施等。 考察以上四点内容，满足四点得60分，满足任意三点得40分，满足任意两点得20分，其他情况不得分。在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： 评审为优（方案符合实际、完整、规范、思路清晰，内容合理性强）的加40分； 评审为良（方案较符合实际、较完整规范、思路较清晰，内容合理性较强）的加20分； 评审为中（方案较普通、完整性、规范性一般，思路不够清晰，内容合理性一般）的加10分； 评审为差（方案不完整、不规范，思路不清晰，内容合理性较差）的得0分。 如果评审为差，要求专家书面说明理由，并记录在档。. 4; 项目完成（服务期满）后的服务承诺; 5; 投标人承诺以下全部三项的得100分，否则不得分。 1.服务期满后主动离岗； 2.与后续服务公司进行交接； 3.服务期满，后续服务公司未到位前仍按原合同服务承诺提供服务。 要求提供承诺（格式自定）作为得分依据，未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分。. 5; 违约承诺; 5; 投标人承诺以下全部三项的得100分，否则不得分。 1.人员严格按照招标文件及投标承诺配置； 2.服务质量达到招标文件要求； 3.对未能达到的管理要求承担管理责任。 要求提供承诺（格式自定）作为得分依据，未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分。. 6; 拟安排的项目负责人情况（仅限一人）; 6; （一）评分内容： 拟安排项目负责人为投标单位员工，否则本项不予计分。在此基础上，按以下标准进行打分： 1.拟安排项目负责人具有计算机科学与技术专业本科或以上学历，得10分； 2.拟安排项目负责人具有PMI（项目管理协会）颁发的PMP（项目管理工程师）证书，得30分； 3.拟安排项目负责人具有DAMA（国际数据管理协会）中国颁发的CDGA（数据治理工程师）证书，得20分； 4.项目负责人自2021年1月1日至项目投标截止日（以合同签订时间为准）参加过不少于1个党政机关或事业单位的数据治理类项目的，得40分。 以上4项累计计分，最高得100分。 （二）评分依据： 1.要求提供通过投标人缴纳的近三个月的任意一个月的社保证明作为本单位员工的证明依据。若供应商成立不足三个月的，需提供成立情况说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分；若为退休返聘人员，需提供说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分； 2.提供项目负责人学历证书扫描件及学信网查询记录。对于较早颁发的学历证书，学信网无法查询的，要求提供其他佐证材料（如毕业院校、人社部门等颁发机构或监管机构等单位出具的证明）作为可以得分的依据等证明文件作为得分依据。海外留学人员（含港澳台）学历无法通过学信网站查询，允许提供“教育部留学服务中心出具的国外学历认证证书以及教育部留学服务中心官网查询截图”； 3.如涉及考察人员工作经验，要求提供项目合同关键信息作为得分依据，关键页必须含有“数据梳理”或“数据清洗”或“数据加工”或“数据质量”或“数据治理”相关字眼；通过合同关键页无法判断是否得分的，还须同时提供能证明得分的其他证明资料，如项目报告或采购人出具的证明文件等。 4.要求提供投标人相关证明资料作为得分依据； 5.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。. 7; 拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外）; 12; （一）评分内容： 拟安排的项目主要团队成员为投标单位员工，且团队成员人数大于等于6人，否则本项不予计分。在此基础上，按以下标准进行打分： 1.项目团队成员中，自2021年1月1日至项目投标截止日（以合同签订时间为准）具有地市级及以上城市党政机关或事业单位的数据治理类项目经验，每提供一人得10分，最高得30分。 2.数据架构师（1名）：具有国家人社部、工业和信息化部颁发的高级信息系统项目管理师资格证书，得20分。 3.数据库工程师（3名）：1名及以上具有OracleOCM或OracleOCA或OracleOCP认证证书的，得15分；1名及以上具备中级或以上标准化工程师资格证书的，得15分，同一人具备以上两个证书的，不累计得分。 4.数据安全工程师（1名）：具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的注册信息安全保障人员CISAW证书，得10分。 5.运维工程师（1名）：具有国际数据管理协会颁发的CDGA（数据治理工程师）证书，得10分。 （二）评分依据： 1.要求提供通过投标人缴纳的近三个月的任意一个月的社保证明作为本单位员工的证明依据。若供应商成立不足三个月的，需提供成立情况说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分；若为退休返聘人员，需提供说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分。 2.如涉及考察人员工作经验，要求提供项目合同关键信息作为得分依据，关键页必须含有“数据梳理”或“数据清洗”或“数据加工”或“数据质量”或“数据治理”相关字眼；通过合同关键页无法判断是否得分的，还须同时提供能证明得分的其他证明资料，如项目报告或出具的证明文件等。 3.要求提供投标人相关证明资料作为得分依据； 4.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。. 3; 商务部分; 15. 序号; 评审因素; 权重(%); 评分准则. 1; 供应商认证情况; 5; （一）评分内容： 投标人具有以下认证证书的： 1.ISO 9001质量管理体系认证证书； 2.ISO 27001信息安全管理体系认证证书； 3.ISO 20000信息技术服务管理体系认证证书； 4.软件能力成熟度模型CMMI五级证书。 每提供以上一项证书得25分，最高得100分。 （二）评分依据： 1.要求提供有效的认证证书或相关证明材料作为得分依据； 2.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。. 2; 供应商同类项目业绩情况; 4; （一）评分内容： 1.投标人自2022年1月1日至本项目投标截止之日（具体以合同签订时间为准），具有党政机关或事业单位数据治理类（“数据梳理”或“数据清洗”或“数据加工”或“数据质量”或“数据治理”，名称表述可不必一致，意思相近即可）项目案例。每提供以上一项业绩得20分，最高得100分。 （二）评分依据： 1.要求同时提供合同关键信息，且履约评价合格或者验收合格证明文件作为得分依据，履约评价合格或者验收合格证明文件需加盖合同采购人公章（或采购人业务章）； 2.通过合同关键信息无法判断是否得分的，还须同时提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同采购人出具的证明文件等。 3.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。. 3; 供应商自主知识产权产品（创新、设计）情况; 3; （一）评分内容： 根据投标人于开标之日前，获得的《计算机软件著作权登记证书》情况进行评分，投标人具有大数据技术和服务产品软件著作权（软件著作权名称包含“数据标准”或“数据质量”或“数据融合”或“数据清洗”或“数据治理”。名称表述可不必一致，意思相近即可） 提供5个及以上的，得100分，每少一个，扣50分，扣完为止。 （二）评分依据: 1.要求提供有效的产权（专利）证书等证明材料作为得分依据； 2.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。. 4; 服务网点; 3; （一）评分内容： 供应商承诺中标后提供本地经营（服务）网点的，得100分。 （二）评分依据: 要求提供承诺函（格式详见采购文件投标文件正文（信息公开部分）-服务网点-承诺函）作为得分依据，未按采购文件要求提供承诺函的不得分。. 4; 诚信情况; 5. 序号; 评审因素; 权重(%); 评分准则. 1; 诚信情况; 5; 投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评审委员会提供相关信息。. |