2024年中心阅览室文化墙及梅林党员活动室设计及制作项目申报书

| 项目名称 |  | 2024年中心阅览室文化墙及梅林党员活动室设计及制作 | 采购类型 | 服务类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人名称 |  | 深圳市大数据资源管理中心 | 采购方式 | 公开竞价 |
| 财政预算限额（元） |  | 5万 |  |  |
| 项目背景 |  | 本次招标的项目位于福田区福中路208号中心阅览室文化墙和福田区上梅林梅坳八路18号党员活动室，需重新设计和内容更新。 |  |  |
| 投标人资质要求 | - 1、投标人具有中华人民共和国境内的独立法人资格（提供企业法人营业执照副本复印件，原件备查）； - 2、投标人近三年内无行贿犯罪记录（即至少从2021年11月开始起算，供应商成立不足三年的可从成立之日起算，由深圳市政府采购中心定期向深圳市人民检察院申请对政府采购供应商库中注册有效的供应商进行集中查询，投标文件中无需提供证明材料）； |  |  |  |
| 服务清单 | 序号; 采购计划编号; 需求内容; 数量; 单位; 财政预算限额（元）. 1; 2024年中心阅览室文化墙更新设计及制作; 1; 项; 5万. 2; 梅林党员活动室更新设计及制作; 1; 项. |
| 具体技术要求 | - 项目总体需求： 1、对原有文化墙及党员活动室进行实地测量并对版面进行设计、制作。 2、保护及垃圾处理。施工前，先对周围设备等进行保护，避免施工过程中造成损坏或污染。施工过程中产品的垃圾分类堆放，妥善处理废旧材料。 3、中标人须根据技术规范及现场条件编制完整的实施方案（含设计），方案经采购人审核批准后方可实施。 4、中标人须提供项目实施所需要全部主材、辅材和工具等。 5、因中标人施工过程中造成招标人的损失须无偿修复。 6、施工期间坚决杜绝安全事故发生，如造成次生的损坏及发生安全生产事故由中标人自行负全部责任。 主要内容如下： 序号; 位置; 参数; 单位; 备注. 1; 文化墙左侧; 约4.05米*2.03米 材质：底板宣绒布打底；面贴12mm厚PVC裱钢化膜；; 块; 尺寸以实际为准. 2; 文化墙中间; 约3.91米*2.03米 材质：底板宣绒布打底；面贴12mm厚PVC裱钢化膜；; 块. 3; 文化墙右侧; 约4.15米*2.03米 材质：底板宣绒布打底；面贴12mm厚PVC裱钢化膜，其中组织架构图加亚克力盒子用于更换名字；; 块. 4; 梅林党员活动室; 共三面墙，分别约6.48米*2.24米、4.5米*1.5米、2米*1.5米；面贴12mm厚PVC裱钢化膜，其中组织架构图加亚克力盒子用于更换名字。; 间; 尺寸以实际为准。. |
| 商务需求 | 序号; 目录; 招标商务需求. （一）免费保修期内售后服务要求. 1; 免费保修期; 项目竣工验收合格后，本项目保修期为3年。在投标时，投标人须出具对本项目免费保修期的承诺书，保修期从项目验收通过后开始计算。. 2; 维修响应及故障解决时间; 保修期内，中标人将向采购单位提供优质的技术支持服务，开通24小时热线电话接受采购单位的电话技术咨询。一旦发生问题，中标人应在接到通知4小时内赶到现场完成修复，若无法修复需要更换配件的，应在24小时内完成。. 3; 免费更换服务; 保修期内，中标人免费提供更换文化墙右侧和梅林党员活动室组织架构图姓名服务。. （二）其他商务要求. 1; 运输及包装方式; 1.1 中标人负责本项目实施过程产生的一切费用（包括材料运输至采购单位指定位置、包装、安装、拆除、垃圾处理等费用）。 1.2 施工过程中出现设备损坏和建筑环境破坏的，均由中标人负责修复，采购单位不再支付其它费用。. 2; 关于施工; 3.1 本项目所使用的主材及配件必须符合国家标准。 3.2 本项目涉及拆装、用电等施工，中标人负责现场施工人员安全，提供保障措施。中标人必须在施工现场显眼位置设置正规施工警示牌。 3.3 中标人施工必须达到有关部门规定的安全文明施工标准，服从招标人的管理，避免干扰招标人的正常工作秩序，认真做好施工现场防护、防火、噪音、用电等安全文明施工各项管理工作，承担相应责任，确保施工场地区域道路通畅，保持施工现场整洁，做到工完场清。 3.4中标人必须服从招标人或物业管理单位的监督、指导并积极主动配合上述管理机构的工作。. 3; 关于验收; 中标人按照合同规定完成全部内容，自检合格后，向采购单位申请组织项目验收。. 4; 付款方式; 项目通过验收后，采购单位向中标人一次性支付合同费，金额为本合同的总金额的100%。. 5; 报价要求; 投标人按工程量清单提供分项报价，报价应为含税人民币价，投标报价包含材料、施工及材料运输以及税费等所发生的所有费用。. 6; 签订合同; 7.1中标人须按中标后采购单位通知时间、地点与采购单位办理合同签订事宜。招标文件、对中标人的询标及其澄清文件等，均为签订采购合同的依据。 7.2中标人若不按规定时间、地点与采购单位办理合同签订事宜，采购单位可废除其中标资格。给采购单位造成的损失，中标人还应当予以赔偿并承担相应法律责任。. 7; 关于工期; 合同签订后10个日历日内完工. 8; 关于变更或补充; 本项目为包干项目，上述工程量中的材料使用量作为参考，实际使用量以现场需要为准。投标人需充分考虑项目实施过程中主材、辅材及配件，费用包含在投标总价中。. |

＊特别提示：本项目使用竞价招标，投标人投标时需承诺完全响应招标文件需求。