深圳市大数据资源管理中心“老旧小散”机房迁移整合项目监理服务需求书
	项目名称
	深圳市大数据资源管理中心“老旧小散”机房迁移整合项目监理服务

	采购人名称
	深圳市大数据资源管理中心
	采购类型
	服务类

	采购预算
	88600.00元
	采购方式
	竞价

	项目背景
	为规范政务信息化项目整体实施工作，确保项目进度、投资、质量达到预期服务目标，拟采购深圳市大数据资源管理中心“老旧小散”机房迁移整合项目监理服务，实施项目全过程监理，协助开展项目管理工作，提升项目实施质量与管理水平。

	※投标人资质要求
	投标人资格要求：
（1）具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。

（2）具有信息系统工程监理资质证书（乙级或以上），投标时提供扫描件，原件备查。
（3）本项目（不接受）联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标。

（4）参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

（5）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

（6）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

（7）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

（9）本项目不允许分包。
注：“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。


	※采购标的
	序号
采购计划编号
服务名称
数量
单位
预算限额（元）
最高投标限价（元）
1
深圳市大数据资源管理中心“老旧小散”机房迁移整合项目监理服务
1
项
88,600.00
88,600.00


	※具体技术要求
	监理服务范围

本次采购监理服务对深圳市大数据资源管理中心“老旧小散”机房迁移整合项目实施全过程监理。

深圳市大数据资源管理中心“老旧小散”机房迁移整合项目情况：

根据《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》《广东省能源局关于明确全省数据中心能耗保障相关要求的通知》《深圳市数字政府和智慧城市“十四五”发展规划》相关文件指示，为深入贯彻落实党中央、国务院关于建设数字中国、智慧社会的战略部署，统筹发展电子政务、广东省数字政府改革建设和深圳数字政府和智慧城市“十四五”发展规划相关要求，按照深圳城市大数据中心规划布局，同时落实国家对“老旧小散”数据中心的改造升级要求，我中心拟开展“老旧小散”机房迁移整合项目建设工作，为数字政府和智慧城市建设提供有力数字底座支撑。项目服务内容主要包括物理设备搬迁服务、业务迁移服务、网络迁移服务等。项目建设周期为1年。

项目监理总体要求及目标

投标人应当按照项目建设目标要求，遵循国家、省、市信息系统项目建设和监理的标准和范，依据项目建设合同和用户需求，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和手段，对项目进行全程驻场监理。对项目的各个阶段及各个层面进行全方位管理与协调。对项目质量、进度和支付及变更等进行全面控制。对项目建设合同的执行、项目建设文件资料等进行管理。保证项目能按质、按量、按期实施完成。
坚持以“质量第一、预防为主、用数据说话，科学、公正、守法”作为监理原则，以国家、省、市信息系统项目建设和监理的有关标准和规范为依据，对项目的各阶段实施监理，其监理目标主要包括：
1、投资目标：通过可操作的付款控制流程，为建设方付款提供足够的依据；制定相关的变更控制流程，严格控制项目实施过程中各类变更，保证建设方的投资效果。
2、质量目标：实现招标文件和合同中的各项质量，并符合招标文件和合同中的质量标准，确保物理设备搬迁、业务迁移、网络迁移等保质保量完成。
3、合同和项目管理目标：对项目的合同、各种文档以及项目的管理提供可靠的审核和质量保证。
4、文档管理目标：对项目实施文档进行标准化、规范化的制作和管理，确保项目搬迁实施过程中产生的全部文档及时、完整、有效。
项目监理依据及参考的标准

以信息化项目合同、监理委托合同、国家（GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》、信息产业部信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定》）及有关法规、技术规范与标准、项目建设单位需求为依据和参考标准。

项目监理服务工作内容

监理要点
1）审核和确认承建单位的组织实施方案和项目计划；

2）审核和确认承建单位的项目质量保证计划及质量控制体系；

3）审核和确认承建单位的测试计划；

4）审核和确认承建单位的项目进度计划和进度节点控制；

5）审核、确认网络及业务系统迁移方案和结果，使得网络及业务系统达到合同中的性能要求；

6）监督相关文档的移交验收；

7）明确项目质量控制的关键性环节。
日常监理

2.1质量控制

1）依据有关的招标文件、投标文件、合同和实施方案，审查、监督、控制项目建设的质量；

2）采取事前预防、事中控制、事后纠正的监理方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、实施方案、监理规划、监理实施细则等文件控制工程质量；

3）组织网络及业务系统迁移等质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理；

4）项目建设期间采取旁站监理监督建设质量，参与实施方案的确认工作；

5）监督项目实施和控制情况，督促承建单位整改存在的问题；

6）参与项目建设工作的搬迁、测试、竣工验收和交接；

7）跟踪网络及业务系统在质保期内的运行状况，督促实施方做好售后服务。

2.2进度控制

1）协助进行项目实施周期总进度目标的分析、论证；

2）审查物理设备搬迁、业务迁移、网络迁移的进度计划，并监督计划的执行；

3）编制项目实施各阶段、各年、季、月度的进度监理计划，并控制其执行，必要时调整进度计划；

5）审核承建单位提出的进度计划，检查、督促和控制其执行；

6）发现项目未能按计划进行时，要求项目承建单位调整或修改计划，采取必要措施加快实施进度，以使实际项目进度符合合同的要求；

7）在项目实施过程中，每月进行计划值与实际值的比较，每月、季、年度提交各种进度控制监理报告和报表。

2.3变更控制

1）对项目的内容和规模变更进行严格控制，不能随意地进行变更；

2）监理对可能发生的风险以及可能引起的变更要保持预控能力，也应当具备快速反应能力；

3）对变更申请快速响应；

4）任何变更都要得到三方（建设单位、承建单位、监理单位）确认；

5）明确界定项目变更的目标；

6）加强变更风险及变更效果的评估；

7）及时公布变更信息；

8）评选对项目影响最小的变更方案；

9）执行制定完成的变更程序，对变更进行严格的控制。

2.4投资控制

1）动态管理、跟踪项目费用，进行费用控制和分析；

2）审查项目进度款申报；

3）严格控制和审查项目需求变更，核算成本和变化量，报采购人审批；

4）审核承建单位的工程量清单和工程竣工结算。

2.5合同管理
1）协助采购人起草与项目有关的各类合同；

2）参与合同谈判；

3）监督检查承建单位履行合同；

4）合同的跟踪管理（检查各方执行情况，提交合同管理报表与报告）；

5）协助采购人处理项目实施的每个过程出现的违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题；

6）合同整理与归档。

2.6信息管理

1）及时向采购人提交反映项目的动态信息和监理工作情况的项目文档；

2）建立全面、准确反映项目建设各阶段状况的各类文档和资料；

3）督促、检查承建单位及时完成各阶段设计文档、代码、会议纪要、变更单、问题跟踪单等资料的整理和归档工作；

4）审查承建单位的全部设计文档、变更单、问题跟踪单，审查承建单位与采购人之间的业务联系单、备忘录、电子邮件、传真、电话记录等，并加具处理意见；

5）当项目质量或工期出现问题或严重偏离计划时，应及时向采购人报告，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

2.7组织协调

1）帮助采购人划分或澄清承建单位的工作范围和职责；

2）监督本项目各方履行职责，协调各方的工作关系；

3）建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调本项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。

2.8信息安全管理

1）督促承建单位建立完善的信息安全管理制度，数据备份制度；

2）组织信息安全事故的调查与处理；

3）建立信息化工程监理的信息安全管理工作目标和管理流程。

2.9项目文档管理

1）督促检查承建单位及时完成各阶段实施文档、测试记录、变更记录、问题跟踪处理记录等文件的归档工作，按归档要求进行分类整理归档，按时完成竣工资料（包括监理工作方面的归档资料）验收。确保项目中各类文件传送的规范化、制度化，监理类文书资料管理的科学化、规范化；

2）监理方的文档管理人员，负责收集、管理监理工作各类文书资料，对监理工作文档、收发文签收登记等进行管理。

2.10日常监理

1）掌握监理范围内涉及的各种技术及相关标准；

2）安排足够的监理人员，日常至少保证1名驻场工程师在现场，并按工程需要派驻相应的专业人员进行项目监理，随时为采购人提供服务；
3）熟悉了解本项目的业务需求，协助采购人对项目的目标、范围和功能进行界定；

4）参与本项目的招投标工作，参与本项目合同的起草、评审及谈判工作，并对合同的执行情况进行总体监督；

5）建立健全科学合理的会议制度，并予以贯彻落实；

6）建立健全科学合理的文档管理制度，制订开发过程中产生的各类文档制作、管理规范，并予以贯彻落实；

7）与采购人一起制定评审机制，在工程实施全过程中随时关注隐患苗头，如发现将会导致工程失败的情况出现时，应及时启动评审机制，组织专家对工程实施情况进行评审，对评审不合格的，应向采购人提出终止合同意见；

8）其他需要日常监理的事项。

过程监理

3.1项目准备和项目招标阶段的监理
1）配合采购人与承建单位进行合同的签订。

3.2需求分析和迁移计划阶段的监理

1）协助采购人完成调研工作，组织评审实施迁移方案；

2）按照项目实际需求，协助采购人完成项目实施迁移方案等文件的审核和确认，并提交监理意见；

3）审核项目分阶段实施计划，确认项目实施方案，明确各阶段所要完成的主要任务；

4）对由各种原因导致的变更进行控制；

5）协调采购人和承建单位的关系。

3.3项目实施过程中的监理
对项目搬迁/迁移实施阶段进行把控，主要包括如下内容：

3.3.1项目搬迁/迁移阶段

1）监督承建单位严格按照需求分析和迁移计划所制定的进度计划、质量保证计划、迁移计划进行搬迁/迁移工作；

2）检查承建单位是否按照计划中制定的规范与计划进行实施与测试；

3）监督承建单位是否能够按照实施计划正常进行。

3.3.2项目迁移整合测试阶段
1）协助采购人和承建单位实施测试，并对测试过程进行监控；

2）测试结束后督促承建单位提交测试问题单和测试报告。

3.3.3项目初步验收阶段

1）协助采购人对所有合同单项进行验收，形成单项验收报告；

2）与采购人和承建单位共同完成初步验收，形成初步验收报告，并提交监理报告；

3）遵照《深圳市政务信息化项目检测与验收管理办法（深政数[2022]136号）》的要求来整理初步验收的相关文档。

3.3.4搬迁/迁移后试运行阶段

1）对系统的运行状况进行监督，对承建单位提交的试运行记录和试运行报告进行审核，对于系统出现的问题及时进行处理；

2）协助采购人收集用户使用报告，完成等保测评（如有需要）；

3）督促检查承建单位试运行阶段的培训工作。

3.4项目验收过程中的监理

协助采购人组织项目的竣工验收，评审验收方案和验收计划；

协助采购人进行项目设备打包以及搬迁后核验；
协助采购人开展项目验收测评；
按照合同及相关文件对验收标准进行评审；

根据项目竣工的准备情况，以确定是否满足项目验收的条件；

与采购人、承建单位共同组成验收组，按照验收方案对项目进行验收工作；

对验收报告进行评审，由总监理工程师确认验收工作是否完成；

与采购人共同审核搬迁、用户使用报告等竣工验收所需的各种材料；

遵照《深圳市政务信息化项目检测与验收管理办法（深政数[2022]136号）》的要求来整理竣工验收的相关文档；
配合采购人进行项目竣工审计工作。
3.5维护阶段的监理

3.5.1评审承建单位的项目资料清单；

3.5.2协助采购人和承建单位交接项目资料；

3.5.3协助采购人进行审计和项目备案；

3.5.4对维护期内出现的各类问题提出处理意见，并适时关注落实情况。

3.6售后服务中的监理

3.6.1 配合采购人进行项目决算后的资产转固工作；
3.6.2 督促承建单位出具售后服务承诺函、售后违约承诺函，完成售后服务工作。



	※商务需求
	项目服务期限

本项目监理服务期限自双方合同签订之日起计算，至完成深圳市大数据资源管理中心“老旧小散”机房迁移整合项目最终验收并通过为止。监理单位有义务配合甲方完成后续政府审计工作。预计不少于13个月。

付款方式

根据市财政付款流程的要求进行付款。付款比例为：

1.预付款：占合同总价30%，投标人提交监理实施方案通过采购人审核后支付。

2.实施款：占合同总价60%，深圳市大数据资源管理中心“老旧小散”机房迁移整合项目通过验收后支付。

3.验收款：占合同总价10%，同时满足以下条件后支付：

所监理的项目最终验收合格并将所有资料归档；

经采购人审核监理单位所有文档合格；

提交承诺函（格式自定），承诺配合采购人完成所监理项目至完成工程结/决算。
满足以上各款项支付条件，由投标人提供付款申请及等额有效发票，采购人在收到发票15天内办理支付。

项目合同款实际支付以市信息化管理部门及市财政部门关于项目支付规定要求及项目资金下达情况为准。项目若开展结算、决算及审计工作，投标人须无条件遵循审计结果，配合采购人落实相关审计要求；如涉及资金核减，投标人应按照审计要求核减及退回已支付资金，相关风险由投标人自行承担。

项目服务人员要求

投标人要派出技术人员团队，在项目各阶段全心全意地致力于本监理项目。

（一）监理项目组的资质要求

投标人应组建监理项目组，该监理项目组必须满足以下要求：

监理项目组成员不少于2人，由1名总监理工程师、1名或以上专职监理工程师组成，且1名项目专职监理工程师不得与采购人现有实施项目的监理人员重复，监理单位自有员工中需具有造价工程师资质，如项目需变更能出具相关造价详情。（投标时提供项目团队人员及造价工程师人员信息包括身份证、证书、社保信息等，不出具的按照投标无效处理）。

实行总监理工程师负责制，对项目重大决策提出建议和意见。

项目工程监理要求专职监理工程师向采购人提供服务，要求中标人在深圳市有固定的工作场所和必要的软硬件设备，保证能正常地开展工程监理工作；并自行保障车辆用于项目日常监理工作，直至本项目监理工作结束。
要求投标人在投标时提供具体项目组人员名单，并提供所有成员在投标前3个月中任意1个月的社保证明。

要求安排足够的监理人员，所监理的项目施工过程时至少保证1名专职监理工程师在现场，并按项目实际需要增加派驻相应的监理工程师进行现场项目监理，为采购人提供服务。

关于1名项目专职监理工程师，要求项目实施期间不能同时兼任其他项目监理工作，且履约前3个月内不得变更人员，后续确有需要变更的，须向采购人申请并经采购人面试合格方可进行变更。

监理过程中，监理项目组人员应按科学、认真的工作态度开展监理工作，并承担信息保密义务。

监理团队资质要求：要求均具有工业和信息化部（原信息产业部）或人力资源和社会保障部颁发的信息系统监理师资格证书（中级）和相关监理工作经验。

投标报价要求

投标人应提供报价清单。
投标报价应以人民币为结算单位。
投标人的投标报价不得超过预算限额。
投标人的投标总价为完成工程项目监理及招标文件或合同条款所规定的工作内容的各项费用，应包括人工、设备、项目管理、场地踏勘、监理费、利润、税金、包干预备费、政策性文件规定及招标文件、合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。

根据项目实施要求，与本项目监理管理相关的会议评审由投标人组织，并承担相关费用。

投标总价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和，投标人应充分考虑项目实施周期（含因需求调整、项目分标段/阶段实施引起的工期延长）至竣工验收、保修为止期间物价上涨、政策性调整等诸多因素以及由此引起的费用变动并计入报价，即项目监理费用采用包干制。
投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。
投标人不得期望通过索赔、签证等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。
投标人投标报价总额一经中标后，即作为中标人与采购单位签订该项目合同的依据。




附件一

报 价 表
	采购内容
	数量
	预算金额（人民币 元）
	报价
（人民币 元）
	备注

	深圳市大数据资源管理中心“老旧小散”机房迁移整合项目监理服务
	1项
	88600.00
	
	


用户需求书响应声明函
致：深圳市大数据资源管理中心
关于贵单位发布深圳市大数据资源管理中心“老旧小散”机房迁移整合项目监理服务的竞价公告，本公司（企业）愿意参加竞价活动，并作出如下声明：
本公司（企业）承诺在投标时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。
本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
投标人（公章）：          
日期：          
附件二
政府采购投标及履约承诺函
致：深圳市大数据资源管理中心
我单位承诺：
1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况；已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。
2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。
5.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
6.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。
7.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。
我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。
8.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。
9.我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。
10.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。
11.我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。
12.我单位保证，不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”的情形。
13.我单位保证，若所投产品列入强制性产品认证目录的，则所投该产品须获得强制性产品认证证书（即CCC认证）；其中适用自我声明评价方式的产品，则所投该产品须具有“强制性认证产品符合性自我声明”；若所投产品列入工业产品生产许可证管理的产品目录的，则所投该产品生产者（制造商）须获得《全国工业产品生产许可证》。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。
投标人（公章）：              
                                              日期：    年   月   日
附件三

	特定关系承诺函

致：深圳市大数据资源管理中心 ：

我公司承诺与本项目其他投标供应商不存在以下关系：

法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给本项目采购单位带来的损失。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日



附件四

供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）

   填表日期：    年   月   日

	采购人
	深圳市大数据资源管理中心
	项目名称
	深圳市大数据资源管理中心“老旧小散”机房迁移整合项目监理服务

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同

关系单位
	缴纳社会

保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。


附件五

合同编号：

深圳市大数据资源管理中心“老旧小散”机房迁移整合项目监理服务合同
项目名称：深圳市大数据资源管理中心“老旧小散”机房迁移整合项目监理服务                
委 托 方： 深圳市大数据资源管理中心         
监 理 方：                                  
　深圳市大数据资源管理中心
20 年  月印制
第一部分
信息系统工程委托监理合同
委托方深圳市大数据资源管理中心，与监理方            ，经双方协商一致，签订本合同。

一、委托方委托监理方监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：

1. 信息系统工程名称：深圳市大数据资源管理中心“老旧小散”机房迁移整合项目
2. 信息系统工程地点：深圳市 
3. 本合同签订地点：深圳市大数据资源管理中心 
4. 项目建设内容：为规范政务信息化项目整体实施工作，确保项目进度、投资、质量达到预期服务目标，对深圳市大数据资源管理中心“老旧小散”机房迁移整合项目提供监理服务，实施项目全过程监理，协助开展项目管理工作，提升项目实施质量与管理水平。

5.工期：本项目监理服务期限自双方合同签订之日起计算，至完成深圳市大数据资源管理中心“老旧小散”机房迁移整合项目最终验收并通过政府审计为止，项目服务期限结束。预计不少于13个月。
6.本项目根据招标要求采用费用包干制，乙方应充分考虑项目实施周期（含因需求调整引起的工期延长）至竣工验收、保修为止期间物价上涨、政策性调整等诸多因素以及由此引起的费用变动并根据招标承诺计入项目监理费总额。

二、本合同中的有关词语含义于本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

1. 本合同标准条件(第二部分)；
2. 本合同专用条件(第三部分)；
3. 本合同附加合同条款(第四部分)；
4. 中标通知书；

5. 招、投标文件；

6. 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理方向委托方承诺，按照本合同的规定，承担合同范围内的全部监理业务。

五、委托方向监理方承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理方支付报酬。

本合同壹式肆份，具有同等法律效力，委托方 贰 份,监理方 贰 份。

第二部分  信息系统工程标准条件

(标准条件词语定义、适用范围和法规)

第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

1. “工程”是指委托方委托实施监理的深圳市大数据资源管理中心“老旧小散”机房迁移整合项目监理服务。             
2. “委托方”是指直接承担投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。本项目委托方是深圳市大数据资源管理中心 。

3. “监理方”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。在本项目中指          。

4. “监理机构”是指监理方为本工程实施监理业务的组织。一般由总监理工程师、总监理工程师代表、监理工程师及监理单位其他人员组成。

5. “工程监理的正常工作”是指双方在合同中约定,委托方委托的监理工作范围和内容。

6. “日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

7. “工作日”是指除国家法定假日以外的日历日。

8. “月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条 信息系统工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上(含两种)语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

一、监理方义务
第一条 监理方按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托方报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单，非经委托方书面同意，不得变更总监理工程师及主要成员，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，监理方应在所监理项目的实施过程中根据工程具体情况采取旁站、巡视、平行检验等监理形式，并按合同约定，定期向委托方报告监理工作。

 第二条 监理方在履行本合同义务期间，应认真、勤勉地工作,为委托方提供全面、专业的咨询意见,维护委托方的合法权益。

第三条 监理方使用委托方提供的设施和物品属委托方的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托方。

第四条 在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

第五条 工程最终验收结束后一个月内，整理与监理有关的资料并移交委托方。

二、委托方义务

第一条 委托方在与监理方签订本合同后，开展监理业务之前应向监理方免费提供工程相关资料。

第二条 委托方应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供规定的工作环境和外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理方承担,则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第三条 委托方应当在双方约定的时间免费向监理方提供与工程有关的监理工作所需要的工程资料。

第四条 委托方应当在专用条款约定的时间内就监理方书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。

第五条 委托方应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内做出决定的项目联络人(在专用条款中约定)，负责与监理方联系。更换项目联络人，要提前三个工作日通知监理方。

第六条 委托方应当将授予监理方的监理权利，以及监理方主要成员职能分工、监理权限及时书面通知己选定的承包合同的承包方，并在与承包方签订的合同中予以明确。
第七条 委托方应在不影响监理方开展监理工作的时间内提供如下资料：

1. 在本项工程中使用的工程材料设备如通讯及计算机网络设备、应用软件等生产厂家名录；

2. 提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录及联系人和联系方式；

3. 协助安排监理服务机构在监理服务过程中所需的自备的设备、物品的进场时间。

第八条 根据情况需要，如果双方约定，由委托方免费向监理方提供必要的配合人员，在监理合同专用条件中予以明确。

三、监理方权利
第一条 监理方在委托方委托的工程范围内,享有以下权利：

1. 对信息系统工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、工程实施方案和使用功能要求，向委托方的建议权。

2. 用于工程实施的设计文件(包括由集成承建单位提供的设计)的核查确认权，只有经监理服务机构确认并加盖公章的设计文件才成为有效的工程建设依据；对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计方提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托方的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的信息系统工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理方应当书面报告委托方并要求设计方更正。

3. 审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包方提出建议，并向委托方提出《书面报告》。

4. 主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向委托方发出书面通知，协调结果向委托方提交《书面报告》。

5. 征得委托方同意，监理方有权发布开工令、停工令、返工令、复工令，但应当事先向委托方进行书面通知。如在紧急情况下未能事先通知时，则应在24 小时内向委托方做出《书面报告》。

6. 工作中使用的硬件、软件及系统集成、材料和施工质量的检验权，向承包方获取上述相关内容的质量证明文件的权利。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包方停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包方停工整改、返工。承包方得到监理机构复工令后才能复工。

7. 工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。协助委托方主持工程验收及出具验收报告的监理证明文件的权力。

8. 在工程施工合同约定的工程范围内，行使工程量计量和工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经监理方签字确认，委托方不得向承包方支付工程款，不进行竣工验收。

第二条 监理方在委托方授权范围内，行使工程变更审核权，确认其必要性后，由总监理工程师发布变更指令方能生效予以实施。如果由此严重影响了工程费用或质量或进度，则这种变更须经委托方事先批准。在紧急情况下未能事先报委托方批准时，监理方所做的变更也应尽快通知委托方。在监理过程中如发现工程承包方人员工作不力，监理机构可要求承包方调换有关人员。

第三条 在所委托的工程范围内，委托方或承包方对对方的任何意见和要求(包括索赔要求，均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见,再同双方协商确定。当委托方和承包方发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。

四、委托方权利

第一条 委托方有选定工程总承包方、工程设计单位和系统集成商以及与其订立合同的权利。

第二条 委托方有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第三条 当监理方调换总监理工程师时，须经委托方同意。

第四条 委托方有权要求监理方提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第五条 当委托方发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包方串通给委托方或工程造成损失的，委托方有权要求监理方更换监理人员，直到终止合同并要求监理方承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

五、监理方责任
第一条 监理方的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步商议并签署一份补充协议，作为本合同的附件。
第二条 监理方在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理方过失而造成了委托方的经济损失，应当向委托方赔偿。

第三条 监理方有责任对承包方违反合同规定的施工质量及施工时限向委托方提交证明报告，但不因承包方的违规操作而承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理方不承担责任，但有责任维护委托方的权益，保证工程按质按量完成。

第四条 监理方向委托方提出赔偿要求不能成立时，监理方应当补偿由于该索赔所导致委托方的各种费用支出。

六、委托方责任
委托方如果向监理方提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理方的各种费用支出。

七、合同生效、变更与终止

第一条 由于委托方或承包方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理方应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托方。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬，具体内容双方再行商议并签署补充协议。

第二条 在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理方不能全部或部分执行监理业务时，监理方应当立即书面通知委托方。双方确认该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过10个工作日的时间用于恢复执行监理业务，并支付监理报酬，具体内容双方再行商议并签署补充协议。

第三条 本合同终止条件：1、因客观原因造成的实施工作和监理工作不能按合同规定履行，经监理方与委托方、承包方协商后，双方同意终止合同，双方签署终止合同文件，本合同即终止。2、按本合同规定项目正常完成，承包方与委托方完成最终验收和工程移交手续并完成工程决算后，监理方按本合同规定移交完所有监理文件，本合同即终止。

第四条 当事人一方要求变更或解除本合同时，应当在10个工作日内通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第五条 监理方在应当获得监理报酬之日起10天内仍未收到支付票据，委托方又未对监理方提出任何书面解释时，或根据第三十四条及第三十五条已暂停执行监理业务时限超过一个月的，监理方可向委托方发出终止合同的通知，发出通知后10日内仍未得到委托方答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后，三个工作日内仍未得到委托方答复，可单方面终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托方承担全部违约责任。

第六条 当委托方认为监理方无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理方发出指明其未履行义务的书面通知。若委托方发出通知后7个工作日内没有收到答复，可在第一个通知发出后10个工作日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。

八、违约责任

由监理方单方面的原因造成的违约责任,监理方承担赔偿责任(参考委托方权利第五条和监理方责任第二条)；由委托方单方面的原因造成的违约责任，由委托方承担赔偿责任(参考合同生效、变更与终止第一条)。
九、监理报酬

第一条 支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第二条 如果委托方对监理方提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议,应当在收到支付书面通知书及国家规定税务发票5日内向监理方发出表示异议的通知。

十、其他

第一条 在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理方聘用的，其费用由监理方承担，由委托方聘用的，其费用由委托方承担。

第二条 监理方在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托方得到了经济效益，委托方应按专用条件中的约定给予经济奖励。

第三条 监理方驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包方任何报酬或者经济利益。监理方不得参与可能与合同规定的与委托方的利益相冲突的任何活动。

第四条 监理方在监理过程中，不得泄露委托方申明的秘密，监理方亦不得泄露设计方、承包方等提供并申明的秘密。

第五条 监理方对于由其编制的所有文件拥有版权，委托方仅有权为本工程使用和复制此类文件，不得将此类文件外传至与本工程无关的机构或个人，否则监理方有权追究法律责任。

第六条 监理方在签订本合同时与委托方签订保密协议，并按照保密协议要求遵守相关保密约定。

十一、争议的解决

任何一方因违反合同的规定而引起责任纠纷和损害赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交深圳仲裁委员会仲裁。

第三部分  信息系统工程监理专用条件

第一条 本合同使用的法律及监理依据：

1. 中华人民共和国民法典；

2. 中华人民共和国保守国家秘密法及相关实施法规；

3. 信息系统工程监理暂行规定；

4. 信息系统工程监理单位资质管理办法；

5. 广东省建设工程监理条例；

6. 招投标文件；

7. 中标通知书；

8. 国家和地方规定的与本工程监理有关的技术规范、标准；

9. 本工程监理相关资料；

10. 《安全防范工程技术规范》（GB50348－2004）；

11. 本工程建设设计文件、图纸及相关补充和变更的文件；

12. 有关本工程项目的所有招投标文件及中标通知书；

13. 委托方与承建单位签订的工程建设合同、图纸及相关补充文件。

第二条 监理范围和监理工作内容： 

一、监理服务范围和需求：

1. 监理服务范围：深圳市大数据资源管理中心“老旧小散”机房迁移整合项目的所有内容，由监理方提供项目全过程监理服务，指导和监督管理项目的质量、进度和资金使用等。

2. 监理工作基本要求：要求监理方按照建设目标和要求，遵循国家、省、市信息系统项目建设和监理的标准和规范，依据项目建设合同和用户需求，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和手段，对项目的各个阶段、各个层面进行全方位的管理、控制和协调。对项目的设备和系统购置、安装调试、工程实施、系统测试、软件开发和调试、技术培训等方面的质量、进度和投资等进行全面控制。对项目建设合同的执行、项目建设文件资料等进行管理。

二、本工程监理的工作内容：
总体内容：代表委托方处理和协调委托方与承建单位、承建单位与承建单位、承建单位与监理单位因本工程而产生的契约关系，协调和处理本工程实施过程中因务必达到设计要求而产生的各种技术和衔接矛盾，控制和努力保证合同工期按时完成及工程资金的合理使用，对本工程的设计及建设全过程和内容进行监理，根据项目实际情况开展以下工作内容，包括：

1. 工程招标前期：

1）审核设计单位的设计图纸、方案；

2）对设计图纸、方案，提出合理化建议；

3）审核设计单位提交的各子系统的主要设备选型、主要材料配置原则及数量的书面分析报告；

4）协助委托方编制本工程招标文件技术要求及工程量清单；

5）协助委托方办理工程报批报建手续。

6）完成委托方交代其他工作。

2. 施工准备阶段：

1）审核施工单位投标报价文件是否完整，是否恶意漏项，或不平衡报价，督促施工单位无条件免费补足或澄清；

2）对施工中可能存在的变更调整及时提出，并提出合理的处理措施；

3）协助招标人参与合同谈判和合同签订：

①审核委托方与承建单位签订的本工程建设的相关合同的内容，是否满足设计方案和工程需求，符合相关的法律、法规和标准；

②审核委托方与承建单位签订的本工程建设的相关合同的付款条件是否合理可控，工程期限是否满足工程建设要求，消除合同条款在进入工程实施前可预见的缺陷。

设备、材料采购监理：

1）审核承建单位的设备采购计划和设备采购清单是否完全满足合同和设计方案要求；

2）订货进货验证；

3）组织到货验收，开箱检验；

4）鉴定、设备移交等。

4. 工程施工阶段监理：
包括本工程施工质量监督和验收，是否按设计方案和图纸施工，系统集成安装调试和验收的全过程监理。

1）工程开工前的监理：

了解本项目施工设计方案：开工前，由监理单位组织对本工程设计方案的了解和解读，内容包括由设计单位进行设计交底，了解工程需求、质量要求，依据设计文件、招标文件和本项目工程合同，督促承建单位制定本工程总体实施方案和有关的详细分步实施计划；

审核工程实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性；

审批施工组织设计：对施工单位的实施工作准备情况进行监督；

审核施工进度计划：对施工单位的施工进度计划进行评估和审查；

审核工程实施人员：确认施工方提交的工程实施人员与实际工作人员的一致性，如有变更，则要求叙述其原因；

审核承建单位制订的施工安全保障方案；

完成委托方交代其他工作。

2）施工准备阶段的监理：

审批开工申请，确定开工日期；

了解承建单位对设计方案和图纸的理解和执行能力，监督承建单位设备和材料订单的定购和运输情况；

了解和监督施工条件准备情况；

了解承建单位工程实施前期的人员组织、施工工具和设备到位情况；

编制各个子项目监理细则；

签发开工令。

3）本工程施工阶段的监理：              

分别对承建单位的工程材料、硬件设备的供货计划进行审核；

相关工程材料、硬件设备的进场、开箱和检验及验收；

确保工程中所使用的产品和服务符合承建合同及国家相关标准和法规；

监督和审核承建单位是否按审核过的施工方案和计划及设计图纸施工；

对工程施工各个阶段的安装工艺进行检查；

审核施工安全保障计划方案具体措施和执行情况；

组织隐蔽工程验收；

审核项目各个阶段进度计划和执行情况；

对不符合要求的施工发出整改通知，对拒不执行整改的承建单位提出处理和惩罚意见，提请委托方审批；

督促、检查承建单位进度执行情况；

审查工程变更，提出监理意见并审批是否执行；

审批承建单位各阶段工程款支付申请，提出监理意见；

按周（月、旬）定期向建设方报告工程情况；

组织召开工程例会和工程专项会议，协调解决工程中出现的相关问题；

负责完成与其他专业接口及相关部分的协调与验收工作；
完成委托方交代其他工作。

5. 试运行阶段的监理：

协助委托方确认工程进入试运行；

监查系统的调试和试运行情况，监督承建单位记录系统试运行数据；

监督承建单位进行试运行期每个监控点的检测或测试及整个系统的检测或测试，做出详细的检测或测试报告；

试运行期间对每个监控点及系统出现的质量问题进行记录，并责成相关单位解决，解决问题后，进行二次监测或测试；

进行试运行时间核算；

协助委托方确认试运行通过；

完成委托方交代其他工作。

6. 工程验收阶段监理：

工程验收阶段：

对承建单位在试运行阶段出现的问题的整改情况进行监督和复查；

监督检查承建单位作好用户培训工作，检查工程各类用户文档；

组织系统初步验收；

审查承建单位提交的竣工文档；

确认竣工项目符合招投标文件和合同规定；

参与工程竣工验收；

签署工程验收报告；

审核工程结算；

审查承建单位阶段工程款支付申请，提出监理意见；

向委托方提交监理工作总结；

将所有的监理材料汇总，编制监理业务手册，提交委托方；

系统验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书；

完成委托方交代其他工作。

工程移交阶段：

系统的设计方案、设计图纸、软件介质、源代码、数据字典、设计文档、测试记录、实施文档、安装配置文档、操作手册等项目资料的全部移交；

设备、软件、材料等的验收文档核实；

工程施工文档的移交；

工程竣工文档的移交；

工程项目的整体移交。

7. 工程质保期阶段监理：

依据委托监理合同约定的工程质量保修期规定的时间、范围和内容开展工作，主要有；

定期对项目进行回访，协助解决技术问题；

对项目委托方提出的工程质量缺陷进行检查和记录；

对工程质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属；

检查承建单位质保期履约情况，督促执行；

审查承建单位阶段工程款支付申请，提出监理意见。

其它监理内容参考招标文件及投标文件的详细内容和任务。

1）监理机构：

①监理项目组成员不少于2人，由1名总监理工程师、1名或以上专职监理工程师组成，且1名项目专职监理工程师不得与采购人现有实施项目的监理人员重复。

②关于1名项目专职监理工程师，要求项目实施期间不能同时兼任其他项目监理工作，且履约前3个月内不得变更人员，后续确有需要变更的，须向采购人申请并经采购人面试合格方可进行变更。

2）委托方应提供的工程资料及提供时间：

①设计文档、招标文件、施工方投标文件、工程合同、现场资料(包括原始资料)等;

②委托方提供文件目录,文件号,文件正本,保密资料注明密级;监理方代表签收文件,确认签收日期;工程完工后监理方交还以上资料,委托方代表签收并确认交还日期。

3）委托方应在回复期限内对监理方书面提交并要求做出决定的事宜做出书面答复,特殊情况下可先口头或电话答复并即补书面答复。书面答复在送达监理方时生效,接收方应用书面回执确认。若超过约定期限监理单位服务方未收到委托方的决定意见,可理解为委托方对监理方的明确建议意见无异议,并将该建议意见视为委托方的决定。委托方对监理方书面提交的要求决策的文件的回复期限：

①一般文件5个工作日;

②紧急事项报告文件2个工作日。

4）委托方的项目联络人为       ,监理方的项目联络人为       。

监理方在责任期内如果失职,同意按以下办法承担责任：

赔偿金：直接经济损失额，直接经济的损失额须经双方核实确认。

5）委托方如有违约,则应赔偿给监理方造成的经济损失。

违约赔偿金：因委托方违约而造成监理服务机构的直接经济损失,但累计赔偿金额不超过该工程监理服务合同款。

6）本项目监理费总额为人民币          （¥     元）。（本项目根据招标要求采用费用包干制，因工程延期或变更监理费用可能增加或减少；若监理费用增加了，则最终结算价以合同约定金额为准；若监理费用减少了，则最终结算价按市财政局、市审计局等相关政府部门审定的监理费用为准，监理方须退回差额费用）。

7）工作地点在项目所在地,需要在项目所在地以外完成的监理工作,经委托方同意增加出差费用,可以在项目所在地以外的地方工作。

8）费用支付方式：

预付款：占合同总价的 30%，即人民币       元整（小写：￥     元），支付条件为：监理方提交监理实施方案通过委托方审核后支付。
实施款：占合同总价的 60%，即人民币        元整（小写：￥     元），支付条件为：深圳市大数据资源管理中心“老旧小散”机房迁移整合项目通过验收后支付。
验收款：占合同总价 10%，即人民币         元整（小写：       元），支付条件为：1）所监理项目最终验收合格并将所有资料归档；2）经委托方审核监理单位所有文档合格；3）提交承诺函（格式自定），承诺配合委托方完成所监理项目至完成工程结/决算。

项目合同款实际支付以市信息化管理部门及市财政部门关于项目支付规定要求及项目资金下达情况为准。项目若开展结算、决算及审计工作，乙方须无条件遵循审计结果，配合甲方落实相关审计要求；如涉及资金核减，乙方应按照审计要求核减及退回已支付资金，相关风险由乙方自行承担。

9）本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应本着互相谅解、平等互利的原则友好及时协商解决。协商不成时，双方同意由深圳仲裁委员会仲裁。在本合同争议的协商、调解或仲裁过程中，双方仍应保证信息系统工程建设的正常进行。

第四部分  附加合同条款

第一条 一般情况下，监理服务机构是代表委托方的现场建设管理者，委托方对有关工程项目建设的意见和决策，通过监理服务机构下达实施。

第二条 在监理方不违反有关法律、法规的前提下，委托方应保障监理方免受因履行本监理合同而引起的外界索赔或干扰。

第三条 监理方承诺依据监理单位服务规范,保证监理单位服务的质量，并承担相应责任。

第四条 监理方应在监理服务期内，自费办理派驻到项目所在地人员和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果监理方不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

第五条 委托方可要求监理方尽一切合理的努力，按委托方可接受的条件对监理方的责任、第三方的责任以及委托方为监理单位服务提供的财产等进行保险上的建议和配合。此项工作应作为监理方附加的服务。

第六条 承包方违约时，委托方有权委托监理方代表委托方向承包方追讨责任和赔偿。

第七条 监理方（含项目组成员）在签订本合同的同时须签署保密承诺函（相关条款内容由委托方拟定），并按照保密要求遵守相关保密约定。

第八条 监理方进场服务时，须与委托方签订第三方驻场服务单位安全生产管理协议，相关条款内容由委托方拟定。

    （以下无正文）

甲方（盖章）：深圳市大数据资源管理中心

法定代表人或授权代表签字：

地址：深圳市福田区福中路208号
签字日期：    年   月  日

乙方（盖章）：  
法定代表人或授权代表签字:
地址： 

开户名称： 
开户银行：

账号：

签字日期：    年   月  日

附件一：项目组成员名单
	姓名
	职务
	职责
	联系方式

	甲方

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件二：（单位）保密承诺函（模板）
【注】：该文件需乙方公司及项目组所有成员签署，并加盖乙方公司公章后，一式一份提交甲方。

保密承诺函
深圳市大数据资源管理中心：
鉴于深圳市大数据资源管理中心“老旧小散”机房迁移整合项目监理服务的需要，本承诺人（以下亦称“接受方”）作为信息的接受方已经接触或有可能接触深圳市大数据资源管理中心（以下亦称“披露方”）的保密信息，谨承诺如下：
一、保密信息安全要求
接受方承诺只在披露方授权使用和限定的范围内使用保密信息。
⑴应采取足够的措施，保护披露方的保密信息，不将对方的保密信息向任何第三方公开、转让、许可，也不以其它方式让无权接触该信息的单位或个人接触该信息；
⑵如为披露方同意和指定的工作目的确实需要向第三方披露对方的保密信息，需事先得到披露方的书面许可，并与该第三方签订保密协议；
⑶接受方只能在因工作需要必须使用的情况下提供给项目组成员，提供程度仅限于可执行本项目的最小权限。接受方保证项目组成员应遵守本协议中约定的义务，不得在无披露方许可的前提下向第三方（包括顾问）透漏这些保密信息。应约束项目组成员遵守保密义务，接受方须对其员工的任何泄密行为负全责；接受方不得随意更改项目组成员，更改需经过披露方确认；
⑷如接受方与披露方的合作关系未建立或终止，接受方应按照披露方的要求将保密信息及其载体返还给披露方。
二、保密信息定义
本承诺函中的“保密信息”是指：披露方以书面、口头或电子等任何形式提供给接受方的：
⑴各级党委和政府机关颁布和下发的未向社会和公众公开的各种书面文件和其它公文，包括文件、报告及其附件、技术设计规划和方案；
⑵披露方同外部企业、事业单位之间来往函件、公文；
⑶接受方经披露方安排获得和了解的有关披露方的网络相关设备设置、网络安全漏洞、人员情况的信息和数据；
⑷任何技术信息或数据，包括但不限于实施方案、单位秘密、技术诀窍、研究成果、商业计划、客户信息、财务数据、文档模版、编程规范、开发流程、质量标准以及其它技术信息。
披露方向接受方披露此类保密信息的方式包括但不限于信函、传真、备忘录、纪要、协议、合同、报告、手册、软件代码、图纸、电子邮件等，或以口头方式披露并以书面方式确认为保密信息。
三、保密信息例外
本承诺函中的“保密信息”不包括：
⑴任何已出版的或以其它合法形式处于公有领域的信息，以及在披露时接受方通过其它合法途径已获得的信息。但发生争议时，接受方须证明获得此类信息的合法性；
⑵接受方在从披露方获得这些信息前已获得的信息，并且没有附加不准使用和透漏的限制。但发生争议时，接受方须证明已先于披露方的披露获得此类信息；
⑶由第三方在不侵犯他人权利及不违反与他人的保密义务的前提下提供给接受方的信息，并且没有附加不准使用和透漏的限制；
⑷能够证明是由接受方独立开发的信息，但不包含保密信息；
⑸事先有披露方的书面允许。
四、数据和个人信息安全要求
4.1 管理要求
（1）接受方从事数据和个人信息处理岗位上的相关人员必须签署保密协议，对大量接触数据和个人敏感信息的人员须配合披露方进行背景审查。
（2）接受方原则上不得收集接触的数据和个人信息数据，因工作需要收集个人信息数据时，应征得披露方授权，建立、维护和更新所收集、使用的个人信息处理活动记录。
4.2 数据收集
（1）接受方按照披露方要求，制定数据收集原则，明确收集数据的收集方式，确保数据收集的合法性和正当性。
（2）接受方按照披露方要求，说明数据收集的目的及用途，确保数据使用的公开透明。
（3）接受方按照披露方要求，数据收集需符合收集的最小必要要求，确保收集的数据是与工作要求紧密相关的。
（4）接受方对数据收集和获取环境、设施和技术采取必要的安全管控措施。保证数据收集和获取过程中个人信息和重要数据不被泄露。
4.3 数据存储
(1) 存储架构要求
a)接受方按照披露方要求，制定数据存储架构相关的管理规范和安全规则，对个人信息等重要数据的加密存储。
b)接受方在收集个人信息后，需针对数据进行去标识化处理。
(2) 访问控制要求
a) 接受方对被授权访问个人信息的人员建立最小授权的访问控制策略，使其只能访问职责所需的最少够用的个人信息，且仅具备完成职责所需的最少的数据操作权限。
b) 接受方对个人信息的重要操作需要披露方批准后方能实施，如进行批量修改、拷贝、下载等。
c) 接受方对安全管理人员、数据操作人员、审计人员的角色进行分离设置。
(3) 数据冗余要求
a) 接受方建立数据复制、备份与恢复操作过程规范，包括复制、备份和恢复的日志记录规范。
b) 接受方建立数据复制、数据备份与恢复的定期检查和更新工作程序，包括数据副本更新频率、保存期限等。
(4) 时效性要求
a) 接受方按照披露方要求，制定数据存储时效性管理策略和规程，确保按照法律规定和监管部门的技术规范对相关数据予以记录和保存。
b) 接受方按照披露方要求，明确存储数据分享、禁止使用和数据清除有效期，具备数据存储时效性授权与控制能力。
c) 接受方按照披露方要求，明确在使用结束后个人信息的删除或匿名化处理方式。
4.4 数据使用
(1) 传输要求：
a) 接受方采用满足数据传输安全策略相应的安全控制措施，如安全通道、可信通道、数据加密等，不得通过公共互联网传输。
b) 接受方需具备在构建传输通道前对主体身份进行鉴别和认证的能力。
c) 接受方不得存在使用社会电子邮箱传输非涉密重要数据的情况。
d) 接受方针对个人信息的相关数据禁止跨境传输。
(2) 展示要求：
a) 涉及通过界面展示个人信息的(如显示屏幕、纸面)，接受方需对需展示的个人信息采取去标识化处理等措施，降低个人信息在展示环节的泄露风险。例如，在个人信息展示时，防止内部非授权人员及个人信息主体之外的其他人员未经授权获取个人信息。
b) 接受方使用个人信息时，不得超出系统相关的范围。因业务需要，确需超出上述范围使用个人信息的，应再次征得个人信息主体明示同意。
(3) 查询要求
a) 接受方按照披露方要求，向个人信息主体提供查询方法，包括其所持有的关于该主体的个人信息或类型、个人信息的来源及所用于的目的、已经获得上述个人信息的第三方身份或类型。
(4) 共享要求
a) 接受方不得未经披露方批准与第三方共享相关数据。
b) 接受方不得将重要数据和个人信息用于商业目的。
4.5 数据销毁
(1) 接受方按照披露方要求，建立数据销毁策略和管理制度，明确销毁对象和流程。使用结束后，未经有关部门批准，相关数据原则上不能保留。
(2) 接受方按照披露方要求，向个人信息主体提供注销账户的方法，且该方法应简便易操作，在注销账户后，应及时删除其个人信息或做匿名化处理。
(3) 确定需要销毁，接受方必须按照披露方审批要求或指令进行数据销毁。
4.6 安全预案
接受方按照披露方要求，制定数据和个人信息安全事件预案。预案中必须规定当发生个人信息泄露、丢失的安全事件，应及时将事件相关情况以邮件、信函、电话、推送通知等方式告知上报给披露方。
4.7 个人信息安全基本原则
个人信息控制者开展个人信息处理活动应遵循合法、正当、必要的原则，具体包括：
⑴权责一致——采取技术和其他必要的措施保障个人信息的安全，对其个人信息处理活动对个人信息主体合法权益造成的损害承担责任；
⑵目的明确——具有明确、清晰、具体的个人信息处理目的；
⑶选择同意——向个人信息主体明示个人信息处理目的、方式、范围等规则，征求其授权同意；
⑷最小必要——只处理满足个人信息主体授权同意的目的所需的最少个人信息类型和数量。目的达成后，应及时删除个人信息；
⑸公开透明——以明确、易懂和合理的方式公开处理个人信息的范围、目的、规则等，并接受外部监督；
⑹确保安全——具备与所面临的安全风险相匹配的安全能力，并采取足够的管理措施和技术手段，保护个人信息的保密性、完整性、可用性；
⑺主体参与——向个人信息主体提供能够查询、更正、删除其个人信息，以及撤回授权同意、注销账户、投诉等方法。
五、声明
5.1接受方承诺如果根据法律程序或行政要求必须披露保密信息，接受方应事先通知披露方，并协助披露方采取必要的保护措施，防止或限制保密信息的进一步扩散。
5.2接受方承诺，本承诺函的任何条款不构成对保密信息的转让或许可，接受方也不能在披露方同意和指定的工作目的之外使用本保密信息。
5.3接受方同意本承诺函下保密信息的所有权归披露方所有，但接受方并不保证披露方披露的保密信息未侵犯第三方的专利权、商标权、版权或其它权利。
5.4接受方进一步承诺，如果接受方违反承诺，披露方有权要求赔偿经济损失，追究接受方的法律责任，并可采取其它必要的补救措施，所发生的费用由接受方负责。
5.5接受方承诺在披露方安排的工作场所调研期间，未经允许不得拍摄、录音、绘制图纸。接受方所获取的文档须存放于披露方指定的办公环境内，不得以U盘、光盘、电子邮件等任何形式带出披露方所指定的环境。
5.6接受方在本项目中产生的实施方案、安全日志、周报表、日报表等一切文档提交给披露方，披露方对在项目中产生的作废文件做认证并销毁。接受方不得保留任何在本项目中产生的所有资料。
5.7接受方承诺，如因接受方泄露披露方信息造成重大影响须承担相应法律责任，且接受方后续不得参与披露方项目。

5.8本承诺函自承诺人的法人或授权代表签字及加盖公章之日起生效。如“保密信息”因接受方之外的原因而成为合法的公知信息，本承诺函中约定的保密义务对该部分“保密信息”终止。
特此承诺。
单位（接受方）： 

法人或授权代表：
日期：    年     月     日
接受方承诺保密的项目成员签字：                            
附件三：（个人）保密承诺函
【注】：该文件需乙方项目组所有成员各自签署，每人一式一份提交甲方。
保密承诺函
深圳市大数据资源管理中心：
鉴于深圳市大数据资源管理中心“老旧小散”机房迁移整合项目监理服务的需要，本承诺人（以下亦称“接受方”）作为信息的接受方已经接触或有可能接触深圳市大数据资源管理中心（以下亦称“披露方”）的保密信息，谨承诺如下：
一、保密信息安全要求
接受方承诺只在披露方授权使用和限定的范围内使用保密信息。
⑴应采取足够的措施，保护披露方的保密信息，不将对方的保密信息向任何第三方公开、转让、许可，也不以其它方式让无权接触该信息的单位或个人接触该信息；
⑵如为披露方同意和指定的工作目的确实需要向第三方披露对方的保密信息，需事先得到披露方的书面许可，并与该第三方签订保密协议；
⑶如接受方与披露方的合作关系未建立或终止，接受方应按照披露方的要求将保密信息及其载体返还给披露方。
二、保密信息定义
本承诺函中的“保密信息”是指：披露方以书面、口头或电子等任何形式提供给接受方的：
⑴各级党委和政府机关颁布和下发的未向社会和公众公开的各种书面文件和其它公文，包括文件、报告及其附件、技术设计规划和方案；
⑵披露方同外部企业、事业单位之间来往函件、公文；
⑶接受方经披露方安排获得和了解的有关披露方网络相关设备设置、网络安全漏洞、人员情况的信息和数据； 
⑷任何技术信息或数据，包括但不限于实施方案、单位秘密、技术诀窍、研究成果、商业计划、客户信息、财务数据、文档模版、编程规范、开发流程、质量标准以及其它技术信息。
披露方向接受方披露此类保密信息的方式包括但不限于信函、传真、备忘录、纪要、协议、合同、报告、手册、软件代码、图纸、电子邮件等，或以口头方式披露并以书面方式确认为保密信息。
三、保密信息例外
本承诺函中的“保密信息”不包括：
⑴任何已出版的或以其它合法形式处于公有领域的信息，以及在披露时接受方通过其它合法途径已获得的信息。但发生争议时，接受方须证明获得此类信息的合法性；
⑵接受方在从披露方获得这些信息前已获得的信息，并且没有附加不准使用和透漏的限制。但发生争议时，接受方须证明已先于披露方的披露获得此类信息；
⑶由第三方在不侵犯他人权利及不违反与他人的保密义务的前提下提供给接受方的信息，并且没有附加不准使用和透漏的限制；
⑷能够证明是由接受方独立开发的信息，但不包含保密信息；
⑸事先有披露方的书面允许。
四、数据和个人信息安全要求
4.1 管理要求
（1）接受方从事数据和个人信息处理岗位上的相关人员必须签署保密协议，对大量接触数据和个人敏感信息的人员须配合披露方进行背景审查。
（2）接受方原则上不得收集接触的数据和个人信息数据，因工作需要收集个人信息数据时，应征得披露方授权，建立、维护和更新所收集、使用的个人信息处理活动记录。
（3）接受方原则上不得存储接触的数据和个人信息数据，因工作需要存储接触的数据和个人信息数据时，应征得披露方授权，并遵循接触的数据和个人信息数据存储相关的管理规范和安全规则，并对数据进行去标识化处理。
（4）接受方应遵循数据和个人信息最小授权的访问控制策略，仅访问职责所需的最少够用的数据和个人信息，且仅具备完成职责所需的最少的数据操作权限。对数据和个人信息的重要操作需要披露方批准后方能实施，如进行批量修改、拷贝、下载等。
（5）接受方使用数据和个人信息时，不得超出系统相关的范围。因工作需要，确需超出上述范围使用数据和个人信息的，应再次征披露方明示同意。
（6）接受方不得通过公共互联网、社会电子邮箱传输接触的数据和个人信息数据。
（7）涉及通过界面展示接触的数据和个人信息的（如显示屏幕、纸面），接受方须对需展示的数据和个人信息采取去标识化处理等措施，降低数据和个人信息在展示环节的泄露风险。例如，在个人信息展示时，防止内部非授权人员及个人信息主体之外的其他人员未经授权获取个人信息。
（8）接受方不得未经披露方批准与第三方共享相关数据，不得将重要数据和个人信息用于商业目的。
（9）接受方按照披露方要求，遵循数据和个人信息安全事件预案。当发生数据和个人信息数据泄露、丢失的安全事件时，应主动及时将事件相关情况以邮件、信函、电话、推送通知等方式告知披露方。
4.2 个人信息安全基本原则
个人信息控制者开展个人信息处理活动应遵循合法、正当、必要的原则，具体包括：
⑴
权责一致——采取技术和其他必要的措施保障个人信息的安全，对其个人信息处理活动对个人信息主体合法权益造成的损害承担责任；
⑵
目的明确——具有明确、清晰、具体的个人信息处理目的；
⑶
选择同意——向个人信息主体明示个人信息处理目的、方式、范围等规则，征求其授权同意；
⑷
最小必要——只处理满足个人信息主体授权同意的目的所需的最少个人信息类型和数量。目的达成后，应及时删除个人信息；
⑸
公开透明——以明确、易懂和合理的方式公开处理个人信息的范围、目的、规则等，并接受外部监督；
⑹
确保安全——具备与所面临的安全风险相匹配的安全能力，并采取足够的管理措施和技术手段，保护个人信息的保密性、完整性、可用性；
⑺
主体参与——向个人信息主体提供能够查询、更正、删除其个人信息，以及撤回授权同意、注销账户、投诉等方法。
五、声明
5.1接受方承诺如果根据法律程序或行政要求必须披露保密信息，接受方应事先通知披露方，并协助披露方采取必要的保护措施，防止或限制保密信息的进一步扩散。
5.2接受方承诺，本承诺函的任何条款不构成对保密信息的转让或许可，接受方也不能在披露方同意和指定的工作目的之外使用本保密信息。
5.3接受方同意本承诺函下保密信息的所有权归披露方所有，但接受方并不保证披露方披露的保密信息未侵犯第三方的专利权、商标权、版权或其它权利。
5.4接受方进一步承诺，如果接受方违反承诺，披露方有权要求赔偿经济损失，追究接受方的法律责任，并可采取其它必要的补救措施，所发生的费用由接受方负责。
5.5接受方承诺在披露方安排的工作场所调研期间，未经允许不得拍摄、录音、绘制图纸。接受方所获取的文档须存放于披露方指定的办公环境内，不得以U盘、光盘、电子邮件等任何形式带出披露方所指定的环境。
5.6接受方在本项目中产生的实施方案、安全日志、周报表、日报表等一切文档提交给披露方，披露方对在项目中产生的作废文件做认证并销毁。接受方不得保留任何在本项目中产生的所有资料。
5.7接受方承诺，如因接受方泄露披露方信息造成重大影响须承担相应法律责任，且接受方后续不得参与披露方项目。

5.8 本承诺函自承诺人的法人或授权代表签字及加盖公章之日起生效。如“保密信息”因接受方之外的原因而成为合法的公知信息，本承诺函中约定的保密义务对该部分“保密信息”终止。
特此承诺。
承诺人（接受方）：
日期：    年    月    日
